| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年福州市县（市）区村庄污水治理任务安排表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 县（市）区 | 2018年计划治理行政村数量（个） |  | 2018年计划完成三格化粪池任务数（户） |  | 2018年拟纳入省为民办实事项目三格化粪池新建改造户数（户） | 备注 |
|  | 福州市 合计 | 688 |  | 57596 |  | 53000 | 拟列入2018年省为民办实事项目三格化粪池任务，已含2017年提前完成的6538户 |
| 1 | 仓山区 | 31 |  | 2295 |  | 2112 | 三格化粪池任务含2017年提前完成的2000户 |
| 2 | 晋安区 | 52 |  | 1498 |  | 1378 | 三格化粪池任务含2017年提前完成的308户 |
| 3 | 马尾区 | 11 |  | 448 |  | 412 | 三格化粪池任务含2017年提前完成的148户 |
| 4 | 高新区 | 8 |  | 1586 |  | 1460 |  |
| 5 | 长乐区 | 48 |  | 5682 |  | 5228 | 三格化粪池任务含2017年提前完成的882户 |
| 6 | 福清市 | 211 |  | 11959 |  | 11005 | 三格化粪池任务含2017年提前完成的959户 |
| 7 | 闽侯县 | 61 |  | 5578 |  | 5133 | 三格化粪池任务含2017年提前完成的578户 |
| 8 | 连江县 | 55 |  | 5655 |  | 5204 | 三格化粪池任务含2017年提前完成的655户 |
| 9 | 罗源县 | 40 |  | 7478 |  | 6881 | 三格化粪池任务含2017年提前完成的808户 |
| 10 | 闽清县 | 123 |  | 10100 |  | 9294 | 三格化粪池任务含2017年提前完成的100户 |
| 11 | 永泰县 | 48 |  | 5317 |  | 4893 | 三格化粪池任务含2017年提前完成的100户 |

| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州市2018年 县（市）区村庄三格化粪池新建改造任务名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（加盖公章）： 分管领导： 填报人： 联系电话： 填报时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | ××乡镇××村 | 村庄人口（人） | 村庄户数（户） | 已建成三格化粪池数量（户） | 2018年计划新建、改造三格化粪池数量（户） |  |  |  | 计划投资（万元） | 计划完成 时限 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 总数 | 新建 数量 |  | 改造 数量 |  |  |  |  |  |

| 附件3： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州市2018年 县（市）区村庄三格化粪池新建改造住户名单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | ××乡镇××村 | 户主姓名 | 身份证号码 | 拟新建、改造三格化粪池容量 （立方米） | 计划投资（万元） | 备注 |
| 说明：如有多户合建三格式化粪池，请在备注栏说明。 |  |  |  |  |  |  |

| 附件4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县（市、区）2018年开展农村生活污水治理行政村名单及“一村一策”项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： 填报人： 联系电话： 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 县（市）区 | 村庄项目名称 | 常住人口总户数（户） | 已有三格化粪池数量（户） | 三格化粪池新建改造计划任务数（户） | 小型污水处理设施（含配套管网） |  |  |  | 截污管网（接入城镇污水处理厂） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资（万元） | 规模 （吨/日） | 管网长度（米） | 设施服务户数（户） | 计划长度 （米） | 纳管户数 （户） | 计划投资（万元） |  |
|  |  | ××镇××村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.行政村污水治理工作要结合村庄实际，按照“一村一策”要求，生成具体治理项目，对采用三格化粪池分散处理的村庄，要求三格化粪池数量达到村庄常住户总数90%以上；对采取混合模式（三格化粪池+配建小型集中处理设施或截污纳管）治理的村庄，污水治理户数也要达到村庄常住户数的90%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.小型污水处理设施服务户数、截污纳管户数不计入村庄三格化粪池尾水收集的户数范围，对尾水有收集处理的户数在“备注”栏中说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.已实施过农村环境连片整治、美丽乡村建设及开展过污水治理的行政村不再列入治理名单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |