福州市“十三五”住房建设专项规划

简本

委托单位：福州市住房保障和房产管理局

编制单位：福州市规划设计研究院

2017年08月

目  录

第一章 总则	1

第二章 “十二五”基本建设情况	4

第三章 2016年住房现状特征	7

第四章 住房规划总纲	8

第五章 福州市区住房发展规划	10

第六章 七县市住房发展规划	14

第七章 中心城区与新区住房发展规划	19

第八章 滨海新城住房规划	21

第九章 保障机制与实施策略	25

附录一：福州住房“十二五”基本情况及“十三五”预测表	26

附录二：“十三五”时期拆迁与安居工程建设计划	31

- 第一章 总则

- 规划目的

为贯彻中央加强和改善宏观调控的各项决策与加快推进以改善民生为重点的社会建设等重要部署，落实市委、市政府“十三五”战略部署，加强对“十三五”住房建设的统筹与指导，明确未来住房发展目标，改善住房供求关系，满足居民合理住房需求，提高居住质量，促进宜居城市建设。

- 规划依据

1、法律法规类：（1）《中华人民共和国城乡规划法》，（2）国家及地方相关法律、法规。

2、政策文件类：（1）《2015中央城市工作会议》，（2）《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，（3）《福建省关于化解房地产库存的若干意见》，（4）《福建省住房和城乡建设事业“十三五”规划纲要》，（5）《福建省“十三五”城镇住房发展规划》，（6）《福州市人民政府关于化解房地产库存促进房地产市场平稳健康发展的若干意见》，（7）《福州市人民政府关于认真做好福州市“十三五”规划研究编制工作的通知》，（8）国家及地方相关政策文件。

3、规划类：（1）《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，（2）《福州市城市总体规划（2013-2020）》，（3）《福州市土地利用总体规划（2006-2020）》，（4）《福州市经济和社会发展“十三五”规划（方案）》，（5）《福州市近期建设规划（2016—2020》，（6）《福州新区空间规划纲要（2013-2030）》，（7）《福州市“多规合一”规划（方案）》，（8）福州各专项规划和相关规划，（9）福州各县市区专项规划和相关规划。

- 规划范围与期限

本次规划范围涵盖市域、立足市区、七县市和滨海新城，兼顾中心城区和新区。

市区（五区）：包括鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区。

七县市：包括福清市、长乐市、闽侯县、连江县、罗源县、闽清县、永泰县。

中心城区：包括福州市5区（晋安区除寿山、日溪、宦溪），以及闽侯的荆溪镇、上街镇、南屿镇、南通镇、尚干镇、祥谦镇、青口镇和连江县的琯头镇。

新区：初期土地规模约800平方公里，涉及福州沿海、沿江4个县（市）区26个乡镇（街道），涵盖6个国家级和3个省级经济开发区。

滨海新城：位于长乐沿海地区，首石山、董奉山、南阳山三山环抱，面积188平方公里，北含国际航空港，南接松下港，面向东海，规划人口130万，其中核心区面积86平方公里。

规划期限为2016年至2020年。

- 规划目标

按照“控房价、稳增长、去库存、调结构、保民生”的基本要求，将政府调控和市场运行相结合，满足人们对各类住房的基本需求。（1）控房价，按照国家的调控指导思想，将控房价作为目前工作的首要任务。（2）稳增长，保证市场不大起大落，杜绝炒房，使住房市场平稳、健康发展。（3）去库存，在满足市场供应和稳定房价的基础上，将库存量控制在18个月左右。（4）调结构，根据市场引导和居民实际需求，适度调整各类住房比例，满足不同类型人群对住房的需求。（5）保民生，将低水平收入者的住房需求作为保民生的重点，通过实物补偿和货币补偿等多种途径保障住房需求。

- 住房类型

将住房分为两大类：第一类为保障性住房；第二类为商品住房。具体住房类型划分方式如下表所示。

住房

商品住房

公共租赁住房（廉租房）

保障性住房

经济适用住房（暂停申请）

城市棚户区改造住房

- 其他说明

根据2016年福州市经济、社会和房地产发展的新趋势和新形势，增加安置房和保障房的比例和数量，重点发展滨海新城住房的开发与建设。

- 第二章 “十二五”基本建设情况

- “十二五”人口变化情况

全市城镇常住人口逐年持续增长，七县市增长量明显多于五区。“十二五”时期，全市城镇常住人口由429万人增长到488万人，增加约59万人。其中，市区城镇常住人口由282万人增长到301万人，增加约19万人；七县市城镇常住人口由147万人增长到187万人，增加约40万人。

- “十二五”住房发展状况与存在问题

1、人口持续增长，推动住房刚性需求。“十二五”期间，全市城镇常住人口由429万人增长到488万人，增加约59万人，七县市增长最多的是福清、闽侯和长乐，分别增长约15万人、8万人、6万人，五区增长最快的是晋安和仓山，分别增长约6万人、4万人。“十二五”期间，住房需求量约为3485万平方米，其中刚性需求约占50%。

2、房地产市场虽有变动，但仍较为稳定。福州市房地产开发投资由2011年的956亿元，增长到2015年的1381亿元，占全省的比重由39.81%降低到30.90%。

3、周边县市库存有压力，需重点解决。截止2015年底，全市需要去库存量1609万平方米，去化周期21个月；其中住宅需要去库存量1126万平方米，去化周期17个月。由于自消化能力不足，库存量压力主要集中在闽清（36个月）、罗源（28个月）、永泰（43个月）等外围县。

4、保障性住房建设力度较大，旧屋区改造及房屋征收进度保持平稳，商品房开发稳定增长。“十二五”期间，全市每年保障类住房建设量在2万套左右，五年累计11.55万套；房地产建设逐年增长，五年开发投资6030亿元，新开工面积6646万平方米。

5、宏观调控政策对五区房地产发展的影响较大。在经历连续三年增长后，受限购等政策制约，福州五区商品房销售量由2013年的386万平方米减少到2014年的330万平方米。政策对七县市的影响有限，可吸纳五区的溢出量，使其房地产市场不但没有萎缩，还有一定程度的增长，福清和长乐2014年房地产开发投资同比增长61.55%和14.25%。

- 对策与措施

1、强调住房的居住功能。深入贯彻2016年12月中央经济工作会议上习近平总书记指出的“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位。通过限制本地及外地居民购房、差别化住房信贷、差别化税收、一房一价等措施，加强住房市场监管和整顿，规范开发、销售、中介等行为，研究建立符合实际情况、适应市场规律的制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止大起大落。

2、构建多层次的住房体系。一是以购买住房为主，完善租赁市场，加快机构化、规模化租赁企业发展。二是保证商品房良性健康发展的前提下，以攻坚2017为指导，重视棚户区改造，提升居住环境。三是构建合理比例的大、中、小面积的住房，满足不同群体对住房的需求。

3、疏解老城压力。一是通过缩减老城区住房土地供应，增加新城土地供应等措施，疏解老城、发展新城。二是老城区住房的发展以盘活城市闲置和低效用地为主，新城以提高住宅用地比例为主。三是增加新城市政和公共设施等配套，提高新城的通达性和宜居性。

4、融入新理念与新技术。贯彻落实住宅产业化、宜居小区、绿色建筑、智能建筑、装配式建筑等新理念，综合运用屋顶绿化技术、建筑通风技术、建筑遮阳技术、建筑隔声技术、可再生能源与建筑一体化技术、建筑监测技术等新技术，全面提升建筑本身以及小区的住宅品质。

5、突出地铁周边和滨海新城重点地区。利用地铁1、2、5、6号线建设的契机，权衡商业价值与社会价值，合理划分商品住房与保障性住房的比例，合理分割商品房与保障房的片区。根据滨海新城建设规划，结合率先启动的市政设施、公共服务设施等重点项目，优先建设拆迁安置房、青年公寓、商品住房。

- 第三章 2016年住房现状特征

- 2016年现状特征

1、人口继续增长，全市城镇常住人口增长到498万人，增长约10万人，住房刚性需求稳定。

2、去库存快速推进，去化周期由21个月减至16个月，工作重心由去库存向控房价方向转变。

3、加快推进保障房建设，增加保障性住房的比例，完成房屋征迁面积578.83万平方米，完成保障性住房20601套。

4、持续推进房地产市场平稳发展，全年商品房开发投资达到1680亿元，比上年增长21.5%，占全省的比例为36.6%。

5、住房价格快速上涨，保障房货币补偿比例明显下降，由60%左右减少到40%-50%。

- 第四章 住房规划总纲

- 住房总量预测

全市城镇常住人口由488万人，增长到544万人，增长约56万人；住房需求总量与“十二五”相比减少约300万平方米。一方面充分考虑拆迁货币补偿和去库存量，另一方面大力发展长乐滨海新城，“十三五”市域计划住房建设总量约为5213万平方米，其中，市区住房需求建设量约为2008万平方米，七县市住房需求建设量约为3205万平方米（详见附表1-8）。

2016年住房建设量约804万平方米，其中市区住房建设量约316万平方米，七县市住房建设量约488万平方米。在各县市区的共同努力下，全市去库存量由2015年底的21个月减少到2016年底的15个月，超额完成去库存任务，年度计划住房建设任务量基本完成。

由于2016年去库存量超额完成，且住房价格不断增长，导致拆迁货币补偿量明显减少，保障安置房的数量明显提高。2017-2020年，计划住房建设总量约为4409万平方米，其中，市区住房建设量约为1692万平方米，七县市住房建设量约为2717万平方米。

- 土地供应量

为实现上述住房建设计划，“十三五”市域计划住房土地供应量约为2785公顷，其中，市区住房土地供应计划约为1004公顷，七县市住房供应计划约为1781公顷（详见附表1-9）。

2016年土地供应量约429公顷，其中市区土地供应量约为158公顷，七县市土地供应量约为271公顷。2017-2020年，计划住房土地供应量约为2356公顷，其中，市区住房土地供应计划约为846公顷，七县市住房供应计划约为1510公顷。

- 空间格局

中心城区现状住宅在鼓楼、台江老城区集中，仓山、闽侯大学城已有部分住宅布局，但总量偏小，未充分体现出城市总体规划确定的拉开城市发展框架、沿江向海发展的城市发展思路。依据福州城市总体规划和近期建设计划，按照“促进重点地区建设、优化城市空间结构，集中成片发展、集约利用土地，强化住房与公共设施布局的匹配度，总体布局与分片布局相结合”的原则，根据发展现状和产业经济发展前景，合理引导空间格局；突出长乐滨海新城组团的战略重要性。

市区：结合片区完善市政基础设施、提升景观等机遇，重点建设东部新城、马尾新城、新店新城、亭江-琅岐新城、福州核心区等。

七县市：利用产业转型升级与发展、“大事件”的带动效应等契机，重点建设高新区、三江口片区与长乐滨海新城，综合考虑本地人口住房改善、产业人口的住房需求和人才住房需求。

中心城区与新区：利用城市空间发展指引、城市更新与改造等机会，侧重发展上街、青口、荆溪组团等。根据福州新区总体规划，重点发展闽江口组团、三江口组团和长乐滨海新城组团等。

滨海新城：打造成福州中心城区的副中心，形成住房规划建设新的增长极。

- 第五章 福州市区住房发展规划

- 人口规模预测

市区城镇常住人口逐年增长，由2015年的301万人，增长到2020年的322万人，五年增长约21万人，年均增长约4.2万人。

- 居住水平预测

根据“十二五”人均住房水平，考虑“十三五”期间国民经济社会发展预期，市区人均居住面积逐年增长，由2016年为34.71平方米，增长到2020年为37.4平方米。

- 住房建设量预测

住房需求由人口增长带来的住房需求、旧房拆迁带来的住房需求、居住水平提高带来的住房需求三部分组成。“十三五”期间，市区计划住房建设总量约2008万平方米；其中，保障性住房497万平方米，商品住房1511万平方米（详见附表1-10）。

2016年住房建设量约316万平方米，其中保障性住房约78万平方米，商品住房约238万平方米。市区所辖五区齐抓共管，去库存量由2015年底的18个月减少到2016年底的15个月，超额完成去库存任务，年度计划住房建设任务量基本完成。

2017-2020年，计划住房建设总量约1692万平方米；其中，保障性住房419万平方米，商品住房1273万平方米。

- 土地供应计划

为满足住房建设量，“十三五”期间，市区计划住房土地供应量约1004公顷，其中，保障性住房约248.5公顷，商品住房约755.5公顷（详见附表1-11）。

2016年土地供应量约158公顷，其中保障性住房约为39公顷，商品住房约为119公顷。2017-2020年，计划住房土地供应量约846公顷，其中，保障性住房约209.5公顷，商品住房约636.5公顷。

- 空间格局指引

结合片区完善市政基础设施、提升景观等机遇，重点建设东部新城、马尾新城、新店、福州老城区等片区。

1、东部新城：结合铁路南站建设的契机，完善市政及公共配套设施，建设区域性交通枢纽及生产服务业中心。其住房建设重点为地铁1号线等项目拆迁安置、保障性住房及部分商品房开发。

2、马尾新城：完善区域的配套设施，近期重点打造沿闽江一线的项目建设，包括城市综合体、总部基地的建设，同步进行一批城中村的改造。住房建设重点是对接项目的拆迁安置及危旧房改造工作。

3、新店：完善片区公共服务设施，优化提升城市景观。住房建设重点是对接地铁1号线及车辆段建设、琴亭湖、福飞路、秀峰路改造、片区公共服务中心建设涉及的拆迁安置及部分保障房建设项目。

4、福州老城区：重点在公共设施、开放空间配套等方面进行优化整合，促进人口和功能向外疏解，优化形象和风貌，增加公共绿地。住房建设重点为危旧房及城中村改造工作。

- 市区分解

1、鼓楼区：“十三五”期间，计划开展棚改与保障性安居工程约2184户，其中2016年改造约694户，2017-2020年计划改造约1490户；计划拆迁用地面积约1451亩，旧房面积约135万平方米。

2、台江区：2016-2018年，计划开展棚改与保障性安居工程约2982户，其中2016年改造约1344户，2017-2018年计划改造约2982户（其中1344户由2016年结转至2017年）。2016-2019年计划拆迁用地面积约1395亩，建筑面积约168万平方米。其中2016年拆迁用地面积约255亩，建筑面积约31万平方米，2017-2019年计划拆迁用地面积约1140亩，建筑面积约137万平方米。

3、仓山区：“十三五” 期间，计划开展棚改与保障性安居工程约12036户，其中2016年改造约3421户，2017-2020年计划改造约9065户（其中450户由2016年结转至2017年）。计划拆迁征地面积约25049亩，征收面积约1253万平方米，其中2016年拆迁征地面积约5648亩，征收面积约224万平方米，2017-2020年计划拆迁征地面积约19401亩，征收面积1029约万平方米。

4、晋安区：“十三五”期间，计划开展棚改与保障性安居工程约3700户，其中2016年改造户数约2550户，2017-2020年计划改造户数约1150户。2017-2020年计划拆迁用地面积约9858亩，征收面积约611万平方米。

5、马尾区：“十三五”期间，计划开展棚改与保障性安居工程约4700户。计划拆迁用地面积5739约亩，旧房面积约140万平方米，其中2016年拆迁用地面积约3378亩，旧房面积约28万平方米，2017-2020年计划拆迁用地面积约2361亩，旧房面积约112万平方米。

- 第六章 七县市住房发展规划

- 人口预测

随着经济社会的发展，人口体现逐年增长的趋势。“十三五”期间，福清市城镇常住人口增加12万人，长乐市城镇常住人口增加7万人，闽侯县城镇常住人口增加6万人，连江县城镇常住人口增加4万人，罗源县城镇常住人口增加约2万人，闽清县城镇常住人口增加约2万人，永泰县城镇常住人口增加2万人，七县市常住人口由187万人增长到222万人，增加城镇常住人口约35万人。

- 居住水平预测

以“十二五”期间各县市人均居住水平为参考，考虑“十三五”期间国民经济社会发展预期；福清、长乐、闽侯、连江2020年的目标值为48平方米/人，闽清目标值为45平方米/人，罗源目标值为42平方米/人，永泰目标值为50平方米/人。

- 住房建设量预测

“十三五”期间，七县市计划住房建设总量约3205万平方米，其中，保障性住房约450万平方米，商品住房约2755万平方米（详见附表1-12-1）。

2016年住房建设量约488万平方米，其中保障性住房约75万平方米，商品住房约413万平方米。七县市狠抓去库存，库存量明显减少，其中，长乐、闽清、永泰分别由2015年底的52个月、36个月、43个月减少到2016年底的16个月、8个月、19个月，超额完成去库存任务，年度计划住房建设任务量基本完成。

2017-2020年，计划住房建设总量约2717万平方米，其中，保障性住房约375万平方米，商品住房约2342万平方米。

- 土地供应计划

为满足住房建设量，“十三五”期间，七县市计划住房土地供应量约1781公顷，其中，保障性住房250公顷，商品住房1531公顷（详见附表1-13-1）。

2016年土地供应量约271公顷，其中保障性住房约为42公顷，商品住房约为229公顷。2017-2020年，计划七县市住房土地供应量约1510公顷，其中，保障性住房约208公顷，商品住房约1302公顷。

- 空间格局指引

利用产业转型升级与发展、“大事件”的带动效应等契机，重点建设（1）高新区：住房建设重点为对接项目的拆迁安置、配套住宅公寓的开发等。（2）长乐滨海新城：结合产业和配套设施，开展综合的住房建设，包括保障性住房和商品房，在该区域适当提高商品房建设的力度。

- 七县市分解

1、福清市：“十三五”期间，计划住房建设量约为853万平方米，其中保障性住房约115万平方米，商品住房约738万平方米。2017-2020年，计划住房建设量约为686万平方米，其中保障性住房约92万平方米，商品住房约594万平方米。

“十三五”期间，计划土地供应量约为474公顷，其中保障性住房约为64公顷，商品住房约为410公顷。2017-2020年，计划土地供应量约为381公顷，其中保障性住房约为51公顷，商品住房约为330公顷。

2-1、长乐市（含滨海新城）：“十三五”期间，计划住房建设量约为1080万平方米，其中保障性住房约117万平方米，商品住房约963万平方米。2017-2020年，计划住房建设量约为1008万平方米，其中保障性住房约104万平方米，商品住房约894万平方米。

“十三五”期间，计划土地供应量约为600公顷，其中保障性住房约为65公顷，商品住房约为535公顷。2017-2020年，计划土地供应量约为560公顷，其中保障性住房约为63公顷，商品住房约为497公顷。

2-2、长乐市（不含滨海新城）：“十三五”期间，计划住房建设量约为414万平方米，其中保障性住房约17万平方米，商品住房约397万平方米。2017-2020年，计划住房建设量约为342万平方米，其中保障性住房约14万平方米，商品住房约328万平方米。

“十三五”期间，计划土地供应量约为230公顷，其中保障性住房约为10公顷，商品住房约为220公顷。2017-2020年，计划土地供应量约为190公顷，其中保障性住房约为8公顷，商品住房约为182公顷。

3、闽侯县：“十三五”期间，计划住房建设量约为470万平方米，其中保障性住房约92万平方米，商品住房约378万平方米。2017-2020年，计划住房建设量约为382万平方米，其中保障性住房约76万平方米，商品住房约306万平方米。

“十三五”期间，计划土地供应量约为261公顷，其中保障性住房约为51公顷，商品住房约为210公顷。2017-2020年，计划土地供应量约为212公顷，其中保障性住房约为42公顷，商品住房约为170公顷。

4、连江县：“十三五”期间，计划住房建设量约为367万平方米，其中保障性住房约39万平方米，商品住房约328万平方米。2017-2020年，计划住房建设量约为285万平方米，其中保障性住房约24万平方米，商品住房约261万平方米。

“十三五”期间，计划土地供应量约为204公顷，其中保障性住房约为22公顷，商品住房约为182公顷。2017-2020年，计划土地供应量约为158公顷，其中保障性住房约为13公顷，商品住房约为145公顷。

5、罗源县：“十三五”期间，计划住房建设量约为141万平方米，其中保障性住房约15万平方米，商品住房约126万平方米。2017-2020年，计划住房建设量约为92万平方米，其中保障性住房约6万平方米，商品住房约86万平方米。

“十三五”期间，计划土地供应量约为78公顷，其中保障性住房约为8公顷，商品住房约为70公顷。2017-2020年，计划土地供应量约为51公顷，其中保障性住房约为3公顷，商品住房约为48公顷。

6、闽清县：“十三五”期间，计划住房建设量约为142万平方米，其中保障性住房约28万平方米，商品住房约114万平方米。2017-2020年，计划住房建设量约为139万平方米，其中保障性住房约27万平方米，商品住房约112万平方米。

“十三五”期间，计划土地供应量约为79公顷，其中保障性住房约为16公顷，商品住房约为63公顷。2017-2020年，计划土地供应量约为77公顷，其中保障性住房约为15公顷，商品住房约为62公顷。

7、永泰县：“十三五”期间，计划住房建设量约为153万平方米，其中保障性住房约44万平方米，商品住房约109万平方米。2017-2020年，计划住房建设量约为126万平方米，其中保障性住房约37万平方米，商品住房约89万平方米。

“十三五”期间，计划土地供应量约为85公顷，其中保障性住房约为24公顷，商品住房约为61公顷。2017-2020年，计划土地供应量约为70公顷，其中保障性住房约为20公顷，商品住房约为50公顷。

- 第七章 中心城区与新区住房发展规划

- 简要说明

1、中心城区：为了对接福州城市总体规划，分析和预测中心城区住房建设量，科学合理布置空间格局；对中心城区住房的规划是对五城区住房规划的补充。

2、新区：为响应福州经济、社会发展趋势，分析和预测新区住房建设量，科学合理布置空间格局；对新区住房的规划是在七县市的住房规划的基础上整合与梳理而成的。

- 住房建设量预测与土地供应计划

1、中心城区：根据国务院批复的福州城市总体规划，为缓解老城土地限制，疏解老城建设压力，“十三五”期间，中心城区住房建设量约为2633万平方米（详见附表1-14），土地供应量约为1316.5公顷（详见附表1-15）。2016年住房建设量约为441万平方米，土地供应量约为220.5公顷。2017-2020年，住房建设量约为2192万平方米，土地供应量约为1096公顷。

2、新区：“十三五”期间，新区住房建设量约为1971万平方米（详见附表1-16），土地供应量约为1035公顷（详见附表1-16）。2016年住房建设量约为188万平方米，土地供应量约为96公顷。2017-2020年，新区住房建设量约为1783万平方米，土地供应量约939为公顷。

- 空间格局指引

1、中心城区：利用城市空间发展指引、城市更新与改造等机会，侧重发展上街组团、青口组团、荆溪组团、大学城组团等片区。

2、新区：根据福州新区总体规划，重点发展闽江口组团、三江口组团和长乐滨海新城组团；以滨海新城为抓手，带动新区住房建设。

- 第八章 滨海新城住房规划

- 战略定位

根据《福州市空间发展战略规划》，坚定“东进南下”的发展方向，推动福州从知道海的城市向真正的滨海城市跨越；形成 “两城市、两片区、三新镇”的战略布局，将滨海新城打造成中心城区的副中心。

按照《福州新区发展规划》滨海新城是福州新区核心区的重要组成部分，为国际化新城、居住及产业新城，是区域的科研中心、金融中心、交通枢纽。依托长乐滨海工业集中区，集中发展文化娱乐、国际商务、金融保险等现代服务业，提升大福州的中心功能。建设宜居休闲的功能集中区，发展文化休闲养老产业，建设山边、滨海、滨湖居住区，承担福州新区未来发展的主要人口居住功能。

从以上规划来看，滨海新城将是未来福州中心城区的副中心，将承担老城人口疏解、新区人口集聚的功能，是未来住房开发建设的重点区域。

- 住房规划基本思路

1、人口预测：根据对滨海新城的功能定位，滨海新城是未来福州人口的主要聚集地，既是福州老城人口的承接地，也是新区人口集聚的承载地。根据上位规划综合分析，到2020年人口规模约在38万人左右。其中，现状的人口规模约为18万人，新增的人口规模约为20万人，年均增加人口约5万人。

2、住房构成模式预测：滨海新城“十三五”期间将依托中国东南大数据产业园以及省道201东侧区域作为启动区，面积约为30平方公里左右。其中主要的功能包括大数据产业园区的建设，地铁六号线周边的综合开发、CBD周边建设等。从住房需求上来看，根据启动区的启动项目，住房供给的重点主要包括两个方面，一是安置房的建设，主要是安置启动区范围内的拆迁户，二是为产业园区高科技人才留在滨海新城配套建设青年公寓、人才公寓和商品房。三是依托地铁站点周边的开发，吸引主城区、长乐市区等区域部分人口到滨海新城来居住所需要的商品房。

3、住房需求量预测：按照住房构成模式预测，从住房需求上来看，滨海新城未来将需要安置房、人才公寓（限价房）及青年公寓，其他商品住房。

其中，安置房需求量上，从目前来看，滨海新城启动区涉及到拆迁量约为105万平方米，考虑到目前滨海新城安置基本以以房换房为主，本次规划按100万平方米需求予以安排。

青年公寓方面，根据大数据产业园区规划，至“十三五”规划期末，该区域未来将拥有约8万的就业员工。根据其他高科技产业园区的经验，8万就业员工中约30%的人口需要安排青年公寓居住，即约2.4万人，按照人均37.5平方米单身公寓计算，需要住宅面积约90万平方米。

商品房方面，按照上位规划的人口规模预测，区内新增的人口规模约为20万人，扣除居住在青年公寓等的人口，需要安排商品住房面积约475万平方米。

综上所述，住房需求总量约为665万平方米，为保证上述需求量顺利建设，容积率按1.8计算，土地供应量约为370公顷。

- 保障安置房规划

根据滨海新城启动区的建设情况，数字福建产业园、地铁六号线场站周边、国际学校、医院等项目，以及东南快速路、道庆路、滨海一路等道路建设，需要搬迁文武砂镇文武砂农场、四站村等，漳港街道沙尾、万沙村、道门楼、新厝、百户村等约105万平方米的村庄，同时考虑到近期滨海新城还将有大量的项目落地需要对现有的村庄进行搬迁，预估到2020年，约需要有100万平方米左右的安置房需要进行建设。按照1.8容积率计算，参照福州市城市规划管理技术规定的相关要求，约需要55.5公顷的安置房用地，其中一期选址在四站村、百户村区域等四个地块进行拆迁安置。

- 青年公寓规划

滨海新城“十三五”期间将重点发展大数据产业园，目前数字产业园已入驻了部分企业，按照目前的招商情况以及相关产业规划的情况，初步估算，至“十三五”规划期末，该区域未来将拥有约8万的就业员工。根据其他高科技产业园区的经验，8万就业员工中约30%的人口需要安排青年公寓居住，即约2.4万人，按照人均37.5平方米单身公寓计算，需要住宅面积约90万平方米，平均容积率取1.8，共需建设用地约50公顷。青年公寓的位置应靠近大数据产业园，宜分散设置，并靠近区域的配套中心，真正能起到服务产业园区的作用。

一期建议，青年公寓在数字产业园的东北侧，漳江路和万新路交叉口西南角设置一处，面积约为5公顷左右。在安置4号地东侧设置一处，面积约4公顷。东南快速与省道201交叉口西南侧设置一处，面积约5公顷。

- 商品房规划

为疏解老城人口至滨海新城，同时满足福州新区人口集聚的需求，按照新城发展的规律，需要逐步安排商品房建设。规划优先选择在地铁六号线站点周边区域，省道201两侧安排商品房用地。至2020年建设约475万平方米，约可容纳4.5万户，按照平均容积率1.8计算，需要规划用地约264.5公顷。

- 第九章 保障机制与实施策略

- 保障机制

从建立分级负责制度、健全房地产市场信息系统和信息发布制度、完善监督管理机制、完善住房规划体系、建立年度计划指导制度、制定化解房地产库存的政策、强化住房的土地供应和管理政策、建立面向中低收入群体的住房保障机制、制定中心城区旧房逐步改造政策、制定向新区倾斜的住房政策、倡导绿色小区建设的示范政策等方面制定和完善保障机制。

- 实施策略

从整顿和规范房地产市场秩序、积极有效地调控住房结构比例、强化信息反馈与公众监督管理、协调住房建设规划和其他规划的关系、稳步推进旧改和房屋征迁工作、加快保障性安居工程建设、加强物业管理和旧区综合整治、加快推进装配式建筑发展、强化土地资源支撑、拓宽融资渠道、强化财税支持等方面采取实施策略。

- 附录一：福州住房“十二五”基本情况及“十三五”预测表

附表1-1  福州市2010-2016年城镇常住人口                      万人

|  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2011-2015年增加 | 2016 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州市汇总 | 429.43 | 441.26 | 455.48 | 467.79 | 479.64 | 488.51 | 59.08 | 498.4 |
| 福州市区汇总 | 282.45 | 286.95 | 289.65 | 294.58 | 298.14 | 300.98 | 18.54 | 305.5 |
| 鼓楼区 | 68.77 | 69.00 | 69.52 | 70.50 | 71.50 | 72.00 | 3.23 | 72.8 |
| 台江区 | 44.69 | 45.10 | 45.30 | 46.00 | 46.50 | 47.00 | 2.31 | 47.8 |
| 仓山区 | 76.27 | 77.10 | 78.00 | 79.00 | 79.70 | 80.30 | 4.03 | 81.4 |
| 晋安区 | 77.20 | 79.46 | 80.25 | 81.74 | 82.76 | 83.63 | 6.42 | 84.9 |
| 马尾区 | 15.50 | 16.29 | 16.58 | 17.34 | 17.51 | 18.10 | 2.59 | 18.6 |
| 七县市汇总 | 146.98 | 154.31 | 165.82 | 173.21 | 181.50 | 187.53 | 40.54 | 192.90 |
| 福清市 | 47.08 | 51.17 | 53.88 | 56.84 | 60.31 | 62.37 | 15.29 | 63.74 |
| 长乐市 | 27.80 | 28.79 | 30.33 | 31.87 | 32.97 | 34.03 | 6.23 | 36.05 |
| 闽侯县 | 29.47 | 31.03 | 34.06 | 35.34 | 36.14 | 37.49 | 8.02 | 38.28 |
| 连江县 | 19.77 | 20.57 | 22.53 | 23.31 | 24.77 | 25.55 | 5.78 | 26.13 |
| 罗源县 | 7.64 | 7.56 | 7.85 | 8.16 | 8.84 | 9.09 | 1.45 | 9.26 |
| 闽清县 | 7.26 | 7.26 | 8.23 | 8.50 | 8.85 | 9.11 | 1.85 | 9.33 |
| 永泰县 | 7.96 | 7.93 | 8.96 | 9.19 | 9.63 | 9.88 | 1.92 | 10.11 |

附表1-2  福州市2011-2015年人均住房建筑面积          单位：平方米

|  | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇居民人均现住房建筑面积 | 33.18 | 32.36 | 37.03 | 41.36 | 42.54 |
| 农村居民人均现住房建筑面积 | 47.89 | 48.40 | 49.58 | 65.56 | 67.30 |

附表1-3  福州市2011-2016年保障性安居工程建设情况        单位：套

| 年份 |  | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 合计 | 2016年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保障类住房总计 |  | 37108 | 26872 | 17300 | 14193 | 20077 | 115550 | —— |
| 廉租住房 |  | 910 | 669 | 350 | 360 | —— | 2289 | —— |
| 经济适用住房 |  | 1038 | —— | —— | —— | —— | 1038 | —— |
| 公共租赁住房 |  | 10299 | 7436 | 4186 | 2740 | 1579 | 26240 | —— |
| 其他保障性住房 | 合计 | 24861 | 18767 | 12764 | 11093 | 18498 | 85983 | 20601 |
|  | 城市棚户区改造 | 24398 | 18624 | 11262 | 10801 | 18107 | 83192 | 20601 |
|  | 林业棚户区 （危房）改造 | 147 | —— | —— | —— | 224 | 371 | —— |
|  | 国有工矿 棚户区改造 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 国有垦区 危房改造 | 316 | 143 | 322 | 292 | 167 | 1240 | —— |
|  | 华侨农场职工 危房改造 | —— | —— | 1180 | —— | —— | 1180 | —— |

附表1-4  2011-2016年全市商品房建设情况

| 年份 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 合计 | 2016年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房地产开发投资（亿元） | 956.45 | 972.27 | 1264.79 | 1455.07 | 1381.12 | 6029.70 | 1679.44 |
| 施工面积（万平方米） | 4989.92 | 5704.68 | 6871.04 | 7598.91 | 7800.01 | 32964.56 | 7760.7 |
| 新开工面积（万平方米） | 1630.50 | 1509.05 | 1760.15 | 1746.33 | —— | 6646.03 | 1409.6 |
| 竣工面积（万平方米） | 588.93 | 534.33 | 832.55 | 833.86 | 1064.00 | 3853.67 | 823.82 |

附表1-5  2011-2016年市本级房屋交易情况         单位：万平方米

|  | 商品房预售批准 |  | 商品房 | 其中住宅 | 二手房交易 | 其中住宅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总面积 | 住宅 | 销售 |  |  |  |
| 2011年 | 393 | 280 | 259.57 | 186.87 | 160.18 | 129.69 |
| 2012年 | 348 | 233 | 346.17 | 251.53 | 202.28 | 167.79 |
| 2013年 | 498 | 387 | 386 | 298 | 286 | 246 |
| 2014年 | 512 | 273.19 | 330.58 | 244.66 | 213.32 | 173.91 |
| 2015年 | 322.66 | 213.36 | 386.98 | 292.4 | 284.98 | 257.29 |
| 2011-2015年 | 2073.66 | 1386.55 | 1709.3 | 1273.46 | 1146.76 | 974.68 |
| 2016年 | 380.83 | 197.79 | 449.46 | 304.92 | 456.52 | 411.75 |

附表1-6  福州市去库存年度计划表          单位：万平方米

| 地区 | 2015年底商品房库存量 | 年度分解 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 全市 | 1609 | 400 | 160 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 市区 | 542 | 134 | 54 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 七县市 | 1067 | 266 | 106 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 福清市 | 109 | 27 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 长乐市 | 186 | 47 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 闽侯县 | 203 | 49 | 19 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 连江县 | 235 | 59 | 23 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 闽清县 | 36 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 罗源县 | 196 | 49 | 19 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 永泰县 | 102 | 26 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |

附表1-7  福州市“十三五”城镇常住人口预测          单位：万人

| 年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2016-2020年增加 | 2017-2020年增加 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州市汇总 | 488.6 | 499.76 | 510.92 | 515.22 | 533.24 | 544.4 | 55.8 | 2103.78 |
| 中心城区 | 334.4 | 340.92 | 347.04 | 353.16 | 359.28 | 367 | 32.6 | 1426.48 |
| 福州市区汇总 | 301 | 305.3 | 309.6 | 313.9 | 318.2 | 322.5 | 21.5 | 1264.2 |
| 七县市汇总 | 187.6 | 194.46 | 201.32 | 201.32 | 215.04 | 221.9 | 34.3 | 839.58 |
| 福清市 | 62.4 | 64.8 | 67.2 | 69.6 | 72 | 74.4 | 12 | 283.2 |
| 长乐市 | 34 | 35.4 | 36.8 | 38.2 | 39.6 | 41 | 7 | 155.6 |
| 闽侯县 | 37.5 | 38.7 | 39.9 | 41.1 | 42.3 | 43.5 | 6 | 166.8 |
| 连江县 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.8 | 29.6 | 4 | 113.6 |
| 罗源县 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 10.6 | 1.5 | 40.3 |
| 闽清县 | 9.1 | 9.46 | 9.82 | 9.82 | 10.54 | 10.9 | 1.8 | 41.08 |
| 永泰县 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 11.5 | 11.9 | 2 | 44.8 |

附表1-8  福州市“十三五”住房建设量预测      单位：万平方米

| 项目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2016-2020 年合计 | 2017-2020 年合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 | 441 | 757 | 485 | 465 | 485 | 2633 | 2192 |
| 市区 | 316 | 632 | 360 | 340 | 360 | 2008 | 1692 |
| 七县市 | 487.62 | 597.42 | 682.56 | 707.58 | 729.9 | 3205.08 | 2717.46 |
| 市域合计 | 803.62 | 1229.42 | 1042.56 | 1047.58 | 1089.9 | 5213.08 | 4409.46 |

附表1-9  福州市“十三五”土地供应年度计划          单位：公顷

| 项目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2016-2020 年合计 | 2017-2020 年合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 | 220.5 | 378.5 | 242.5 | 232.5 | 242.5 | 1316.5 | 1096 |
| 市区 | 158 | 316 | 180 | 170 | 180 | 1004 | 846 |
| 七县市 | 270.9 | 331.9 | 379.2 | 393.1 | 405.5 | 1780.6 | 1509.7 |
| 市域合计 | 428.9 | 647.9 | 559.2 | 563.1 | 585.5 | 2784.6 | 2355.7 |

附表1-10  市区“十三五”住房建设量年度计划        单位：万平方米

| 住房类型 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2016-2020 年合计 | 2017-2020 年合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保障性住房 | 78 | 154 | 90 | 85 | 90 | 497 | 419 |
| 商品住房 | 238 | 478 | 270 | 255 | 270 | 1511 | 1273 |
| 总计 | 316 | 632 | 360 | 340 | 360 | 2008 | 1692 |

附表1-11  市区“十三五”土地供应年度计划           单位：公顷

| 住房类型 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2016-2020 年合计 | 2017-2020 年合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保障性住房 | 39 | 77 | 45 | 42.5 | 45 | 248.5 | 209.5 |
| 商品住房 | 119 | 239 | 135 | 127.5 | 135 | 755.5 | 636.5 |
| 总计 | 158 | 316 | 180 | 170 | 180 | 1004 | 846 |

附表1-12-1  七县市“十三五”住房建设计划          单位：万平方米

| 项目 | 福清 | 长乐 |  | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他 地区 | 滨海新城 |  |  |  |  |  |  |
| 保障房 | 115.2 | 17.1 | 99.9 | 91.8 | 39.06 | 14.4 | 28.44 | 43.65 | 449.55 |
| 商品房 | 738 | 396.9 | 566.1 | 378 | 327.42 | 126 | 113.76 | 109.35 | 2755.53 |
| 合计 | 853.2 | 414 | 666 | 469.8 | 366.48 | 140.4 | 142.2 | 153 | 3205.08 |

附表1-12-2  七县市2017-2020年住房建设计划          单位：万平方米

| 项目 | 福清 | 长乐 |  | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他 地区 | 滨海新城 |  |  |  |  |  |  |
| 保障房 | 91.8 | 13.5 | 99.9 | 75.6 | 23.76 | 5.4 | 27.9 | 36.9 | 374.76 |
| 商品房 | 594 | 328.5 | 566.1 | 306 | 261 | 86.4 | 111.6 | 89.1 | 2342.7 |
| 合计 | 685.8 | 342 | 666 | 381.6 | 284.76 | 91.8 | 139.5 | 126 | 2717.46 |

附表1-12-3  七县市“十三五”住房建设年度计划          单位：万平方米

| 年份 | 福清 | 长乐 |  | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他 地区 | 滨海 新城 |  |  |  |  |  |  |
| 2016年 | 167.4 | 72 | —— | 88.2 | 81.72 | 48.6 | 2.7 | 27 | 487.62 |
| 2017年 | 156.6 | 72 | 180 | 39.6 | 74.52 | 32.4 | 13.5 | 28.8 | 597.42 |
| 2018年 | 165.6 | 90 | 162 | 108 | 72.36 | 19.8 | 34.2 | 30.6 | 682.56 |
| 2019年 | 176.4 | 90 | 162 | 108 | 70.38 | 19.8 | 48.6 | 32.4 | 707.58 |
| 2020年 | 187.2 | 90 | 162 | 126 | 67.5 | 19.8 | 43.2 | 34.2 | 729.9 |
| 2016-2020 年合计 | 853.2 | 414 | 666 | 469.8 | 366.48 | 140.4 | 142.2 | 153 | 3205.08 |
| 2017-2020 年合计 | 685.8 | 342 | 666 | 381.6 | 284.76 | 91.8 | 139.5 | 126 | 2717.46 |

附表1-13-1  七县市“十三五”土地供应计划        单位：公顷

| 项目 | 福清 | 长乐 |  | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他 地区 | 滨海新城 |  |  |  |  |  |  |
| 保障房 | 64 | 9.5 | 55.5 | 51 | 21.7 | 8 | 15.8 | 24.25 | 249.75 |
| 商品房 | 410 | 220.5 | 314.5 | 210 | 181.9 | 70 | 63.2 | 60.75 | 1530.85 |
| 合计 | 474 | 230 | 370 | 261 | 203.6 | 78 | 79 | 85 | 1780.6 |

附表1-13-2 七县市2017-2020年土地供应计划        单位：公顷

| 项目 | 福清 | 长乐 |  | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他 地区 | 滨海新城 |  |  |  |  |  |  |
| 保障房 | 51 | 7.5 | 55.5 | 42 | 13.2 | 3 | 15.5 | 20.5 | 208.2 |
| 商品房 | 330 | 182.5 | 314.5 | 170 | 145 | 48 | 62 | 49.5 | 1301.5 |
| 合计 | 381 | 190 | 370 | 212 | 158.2 | 51 | 77.5 | 70 | 1509.7 |

附表1-13-3 七县市“十三五”土地年度供应计划        单位：公顷

| 年份 | 福清 | 长乐 |  | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他 地区 | 滨海 新城 |  |  |  |  |  |  |
| 2016年 | 93 | 40 | —— | 49 | 45.4 | 27 | 1.5 | 15 | 270.9 |
| 2017年 | 87 | 40 | 100 | 22 | 41.4 | 18 | 7.5 | 16 | 331.9 |
| 2018年 | 92 | 50 | 90 | 60 | 40.2 | 11 | 19 | 17 | 379.2 |
| 2019年 | 98 | 50 | 90 | 60 | 39.1 | 11 | 27 | 18 | 393.1 |
| 2020年 | 104 | 50 | 90 | 70 | 37.5 | 11 | 24 | 19 | 405.5 |
| 2016-2020 年合计 | 474 | 230 | 370 | 261 | 203.6 | 78 | 79 | 85 | 1780.6 |
| 2017-2020 年合计 | 381 | 190 | 370 | 212 | 158.2 | 51 | 77.5 | 70 | 1509.7 |

附表1-14  中心城区“十三五”住房建设年度计划        单位：万平方米

| 住房类型 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2016-2020 年合计 | 2017-2020 年合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保障性住房 | 109 | 185 | 121 | 116 | 121 | 652 | 543 |
| 商品住房 | 332 | 572 | 364 | 349 | 364 | 1981 | 1649 |
| 总计 | 441 | 757 | 485 | 465 | 485 | 2633 | 2192 |

附表1-15  中心城区“十三五”土地供应年度计划        单位：公顷

| 住房类型 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2016-2020 年合计 | 2017-2020 年合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保障性住房 | 54.5 | 92.5 | 60.5 | 58 | 60.5 | 326 | 271.5 |
| 商品住房 | 166 | 286 | 182 | 174.5 | 182 | 990.5 | 824.5 |
| 总计 | 220.5 | 378.5 | 242.5 | 232.5 | 242.5 | 1316.5 | 1096 |

附表1-16  福州新区2016-2020年城镇常住人口与住房需求预测

|  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2016-2020 年合计 | 2017-2020 年合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇常住人口（万人） | 60.09 | 66.69 | 74.06 | 81.98 | 90.90 | 373.72 | 313.63 |
| 住房建设量（万m2） | 187.68 | 391.72 | 433.02 | 463.75 | 494.8 | 1970.96 | 1783.29 |
| 土地供应量（公顷） | 95.81 | 207.0 | 228.19 | 243.88 | 259.73 | 1034.71 | 938.8 |

附表1-17  滨海新城“十三五”住房建设量与土地供应量预测

|  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住房建设量 （万m2） | 保障性住房 | 27 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 99.9 |
|  | 商品住房 | 153 | 137.7 | 137.7 | 137.7 | 566.1 |
|  | 总计 | 180 | 162 | 162 | 162 | 666 |
| 土地供应量 （公顷） | 保障性住房 | 15 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 55.5 |
|  | 商品住房 | 85 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 314.5 |
|  | 总计 | 100 | 90 | 90 | 90 | 370 |

- 附录二：“十三五”时期拆迁与安居工程建设计划

附表2-1  鼓楼区“十三五”年度棚改与保障性安居工程计划表

| 项目序号 | 项目名称 | 计划任务数（套/户） |
| --- | --- | --- |
| 一、2016年计划 |  |  |
| 1 | 东水路省水文总站周边地块改造项目 | 124 |
| 2 | 福屿村周边旧屋区改造项目 | 60 |
| 3 | 西洪路周边旧改项目 | 210 |
| 4 | 义井村旧改项目 | 300 |
| 二、2017年计划 |  |  |
| 5 | 加洋巷及周边旧改项目 | 500 |
| 6 | 白马河沿线西侧旧改项目（柳河以北地块） | 200 |
| 7 | 古乐路周边棚户区改造 | 300 |
| 三、2018年计划 |  |  |
| 8 | 仙塔路周边旧屋区改造项目 | 80 |
| 四、2019年计划 |  |  |
| 9 | 过洋垱旧改项目 | 110 |
| 五、2020年计划 |  |  |
| 10 | 乌山西路福大片区 | 300 |

附表2-2  鼓楼区“十三五”年度拆迁计划表

| 序号 | 项目名称 | 用地面积(亩) | 旧房面积（万㎡） | 户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2017年计划 |  |  |  |  |
| 1 | 西岭互通铜盘连接线工程 | 79 | 1.42 | 80 |
| 2 | 福州洪山桥至洪塘大桥拓宽改建工程（洪山桥至三环路段） | 15 | 1.51 | 46 |
| 3 | 市服务公司宿舍周边地块（温泉支路口地块） | 3 | 0.44 | 19 |
| 4 | 西峰小学征地 | 10.76 | 1.04 | 95 |
| 5 | 省专利局南侧地块 | 3.05 | 0.2 | 23 |
| 6 | 市皮肤病院东侧地块 | 3.33 | 0.4 | 45 |
| 7 | 西洪路市民政局宿舍地块 | 14.9 | 1.63 | 110 |
| 8 | 白马河沿线西侧（柳河路以北地块） | 56.1 | 6.22 | 720 |
| 9 | 古乐路旧改项目 | 162 | 20.6 | 2300 |
| 10 | 圣庙路省广电局办公楼地块 | 2.6 | 0.65 | 3 |
| 11 | 海峡演艺中心二期 | 4.6 | 0.68 | 44 |
| 12 | 晋安河湖东路口至温泉支路桥河段右岸房屋 | 10.4 | 1.2 | 5 |
| 13 | 温泉路南段西侧民房改造项目（含秘书巷3号D级危房） | —— | 0.16 | 9 |
| 14 | 坡下17-20号危房改造项目 | 1.2 | 0.04 | 10 |
| 15 | 五凤村6队旧改项目 | 29.8 | 2.4 | 93 |
| 二、2018年计划 |  |  |  |  |
| 16 | 人民日报福州印务中心及周边旧屋区改造项目 | 23.51 | 4.8 | 100 |
| 17 | 仙塔街周边旧屋区改造项目 | 17.12 | 2.03 | —— |
| 18 | 欧冶池至城隍庙周边旧屋区改造项目（二期） | 35 | 3.1 | 339 |
| 19 | 省委党校宿舍楼及周边旧屋区改造项目 | 33.45 | 2.4 | 300 |
| 20 | 福大老校区周边剩余地块 | 297 | 10 | 1069 |
| 21 | 华林路省建工单位产改造 | 14.83 | —— | —— |
| 22 | 程厝里旧屋区 | 16.8 | 3.24 | 170 |
| 23 | 鼓屏路86号旧屋区改造项目 | 17 | 2.23 | 46 |
| 24 | 过洋垱地块 | 16.84 | 3.47 | 450 |
| 25 | 中山大院周边旧改项目 | 10.14 | 1.77 | 152 |
| 26 | 北江里新村旧改项目 | 15.33 | 1.5 | —— |
| 27 | 省物资厅宿舍及周边旧改项目 | 28 | 4.8 | —— |
| 28 | 嘉达纺织 | 254 | 17 | —— |
| 29 | 新财弄1号周边地块 | 1.45 | 0.19 | —— |
| 三、2019年计划 |  |  |  |  |
| 30 | 高安里旧改项目 | 12 | 1.76 | —— |
| 31 | 观风亭省二建宿舍旧改项目 | 12.79 | 2.15 | —— |
| 32 | 红墙新村旧改项目 | 29.6 | 1.76 | —— |
| 33 | 福新路、晋安区残联周边旧改地块 |  |  | —— |
| 34 | 河南新村 | 77.67 | 15.53 | —— |
| 四、2020年计划 |  |  |  |  |
| 35 | 秘书巷省立医院宿舍旧改项目 | 18.37 | 2.9 | —— |
| 36 | 斗池新村旧改项目 | 27.89 | 3.7 | —— |
| 37 | 枇杷山小区旧改项目 | 19.57 | 1.7 | —— |
| 38 | 火巷及一附小周边 | 41 | 5.7 | —— |
| 39 | 温泉路东侧地块 | 36 | 4.8 | —— |
| 合计（39个） |  |  |  |  |

附表2-3  台江区“十三五”期间棚改与安置房建设工作进展情况

| 序号 | 项目名称 | 改造户数 |
| --- | --- | --- |
| 一、2016年度计划 |  |  |
| 1 | 排尾红星周边地块 | 1344 |
| 二、2017年度计划 |  |  |
| 2 | 排尾红星周边地块棚户区改造 （其中1344户由2016年结转至2017年） | 2050 |
| 3 | 红星苑二期（1#-4#楼） | 812 |
| 4 | 福州光明港两岸综合整治工程安置房二期（2#楼） | 120 |
| 三、2018年度计划 |  |  |
| 5 | 旧西客站地块安置房 | —— |
| 6 | 天香肥皂厂安置房 | —— |

附表2-4  台江区“十三五”期间拆迁计划表

| 序号 | 项目名称 | 建筑面积(万㎡) | 用地面积（亩） | 户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2016年计划 |  |  |  |  |
| 1 | 同晖火灾场地块 | 0.56 | 4.92 | 97 |
| 2 | 致力新村危房地块 | 0.5 | 2.81 | 50 |
| 3 | 群众西路旧屋区 | 0.63 | 4.77 | 30 |
| 4 | 鳌光路道路改建项目 | 0.49 | 5.5 | 17 |
| 5 | 中央商务区二期地块 | 28.5 | 236.93 | 3217 |
| 小计 |  | 30.68 | 254.93 | 3411 |
| 二、2017年计划 |  |  |  |  |
| 1 | 排尾红星地块 | 89.2 | 765.03 | 7303 |
| 2 | 龙庭地块（一） | 0.26 | 6.93 | 40 |
| 3 | 绿得地块旧屋区改造(一） | 0.32 | 20 | 28 |
| 4 | "旧西客站地块周边房杂地项目（双浦头地块） | 1.8 | 11.65 | 131 |
| 5 | 汽车南站及周边地块 | 7.41 | 51.73 | 625 |
| 6 | 省科学器材公司危房地块 | 1.5 | 8.46 | 102 |
| 7 | 财政干校地块 | 1.63 | 6.57 | 1 |
| 8 | 绿得公司地块 | 1.27 | 24.24 | 116 |
| 9 | 院后村地块 | 2.62 | 23.04 | 75 |
| 小计 |  | 106.01 | 917.65 | 8421 |
| 三、2018年计划 |  |  |  |  |
| 1 | 新港路旧屋区（二期） | 1.59 | 26.34 | 212 |
| 2 | 中选地块 | 8.14 | 50.5 | 756 |
| 3 | 文艺影剧院及周边地块 | 1.35 | 8.8 | 60 |
| 4 | 瀛洲路与老药洲街交叉口东侧地块 | 1.45 | 8.33 | 31 |
| 5 | 瀛滨小学及周边地块 | 1.75 | 16.41 | 121 |
| 小计 |  | 14.28 | 110.38 | 1180 |
| 四、2019年计划 |  |  |  |  |
| 1 | 同晖1.26灾场及周边地块 | 13.87 | 93.99 | 1550 |
| 2 | 瀛洲派出所及周边地块 | 0.72 | 5.42 | 46 |
| 3 | 竹排埕地块 | 0.92 | 6.24 | 74 |
| 4 | 广达路93、95号小区地块 | 1.09 | 6.39 | 122 |
| 小计 |  | 16.6 | 112.04 | 1792 |

附表2-5  仓山区“十三五”期间棚改与安置房建设工作进展情况

| 序号 | 项目名称 | 改造户数 |
| --- | --- | --- |
| 一、2016年度计划 |  |  |
| 1 | 洋洽河（联建村段）周边旧屋区改造 | 300 |
| 2 | 金建小区二期B标段 | 800 |
| 3 | 台屿片旧改项目 | 1358 |
| 4 | 海峡体育中心项目周边地块五（19#） | 450 |
| 5 | 凤山小区一期 | 513 |
| 二、2017年度计划 |  |  |
| 6 | 海峡体育中心周边地块五（19#）（2016年结转项目） | 1000 |
| 7 | 海峡奥体中心周边4#地块安置房土地收储项目（16#） | 120 |
| 8 | 三叉街旧屋区改造项目 | 1500 |
| 9 | 共和路片区旧屋改造项目 | 150 |
| 10 | 李厝山新苑保障性住房南B地块补征地土地收储项目 | 130 |
| 三、2018年度计划 |  |  |
| 11 | 首山路北段 | 260 |
| 12 | 海峡体育中心项目周边收储地块一（奥体12号） | 150 |
| 13 | 凤山小区二期（奥体1#地） | 200 |
| 14 | 凤山小区一期项目B（奥体3#地） | 350 |
| 四、2019年度计划 |  |  |
| 15 | 鼓山大桥南连接线地块周边旧屋区改造 | 1500 |
| 16 | 聚龙新苑 | 100 |
| 17 | 收储原金山绿轴地块 | 250 |
| 18 | 齐安新苑一、二期（奥体7号） | 200 |
| 19 | 收储长埕小区地块（奥体8号） | 100 |
| 20 | 海峡体育中心周边项目七（奥体10号） | 150 |
| 五、2020年度计划 |  |  |
| 21 | 白湖北园周边旧村庄改造 | 800 |
| 22 | 高湖村周边旧村庄改造 | 1000 |
| 23 | 双湖新苑社会保障房 | 300 |

附表2-6  仓山区“十三五”期间拆迁计划表

| 序号 | 项目名称 | 征地面积(亩) | 拆迁面积（万㎡） | 户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2016年计划 |  |  |  |  |
| 1 | 金浦旧厂房改造项目 | 189.36 | 20.74 | 82 |
| 2 | 南台大道南段道路工程 | 506.37 | 14.5 | 437 |
| 3 | 帝封江（茉莉花基地） | 600 | —— | —— |
| 4 | 马洲河（利嘉商贸城段）综合整治 | 108 | 0.018 | 6 |
| 5 | 牛浦河整治项目 | 20 | 0.0616 | 9 |
| 6 | 东升新苑市公安局用地 | 122 | 0.1422 | 38 |
| 7 | 螺洲小镇 | 237 | 6.36 | 69 |
| 8 | 螺洲河（锦绣水乡)段 | 100 | 1.86 | 30 |
| 9 | 奥体19#地 | 415.11 | 30 | 1173 |
| 10 | 奥体16#地 | 121.64 | 5.16 | 142 |
| 11 | 鹭岭路延伸段 | 43.25 | 2.42 | 65 |
| 12 | 奥体11#地 | 100 | 10.3 | 428 |
| 13 | 飞凤山公园休闲步道一期 | 60.155 | —— | —— |
| 14 | 仓山村旧村庄及周边旧屋区改造 | 49.95 | 3.7 | 207 |
| 15 | 琉球墓周边地块改造 | 3 | 0.2 | 5 |
| 16 | 洪湾公建区土地收储 | 105 | 26 | 1039 |
| 17 | 洪湾路（浦上大道-东岭路） | 19 |  |  |
| 18 | 流花溪（浦上路至杨周西路）河道综合整治工程 | 45 |  |  |
| 19 | 福州洪山桥至洪塘大桥拓宽 改建工程(洪山桥至三环路段) | 160 | 2.06 | 133 |
| 20 | 浦上河河道建设工程 | 40.34 | 3.6 | 76 |
| 21 | 万科派广场 | 94.28 | 0.33 | 8 |
| 22 | 螺洲小镇旧村改造 | 267.986 | 6.36 | 56 |
| 23 | 福平铁路（仓山段） | 170.8 | 4.92 | 224 |
| 24 | 马尾大桥南连接线 | 687.79 | 23.21 | 834 |
| 25 | 樟岚总部基地（二、四地块） | 693.07 | 45 | 786 |
| 26 | 轨道交通1号线（二期）安平站 | 40.5 | 0 | 0 |
| 27 | 轨道交通1号线（二期）下洋站 | 26.08 | 1.94 | 120 |
| 28 | 轨道交通1号线（二期）三江口站 | 55.83 | 0.51 | 36 |
| 29 | 轨道交通1号线（二期）梁厝站 | 73.03 | 0.22 | 17 |
| 30 | 湖滨北苑安置地 | 127.9 | 0.21 | 8 |
| 31 | 南江滨东大道延伸福峡路连接线及绿化配套工程 | 99.94 | 3.8 | 53 |
| 32 | 胪雷河（胪雷新城段） | 82.6 | 0 | 0 |
| 33 | 螺洲河（锦绣水乡段） | 124.9 | 2.51 | 61 |
| 34 | 共和路旧改项目 | 14.96 | 2.08 | 179 |
| 35 | 朝阳路旧改项目 | 40.03 | 5.25 | 604 |
| 36 | 朝阳路旧改项目补征地块项目 | 3.17 | 0.21 | 39 |
| 二、2017年计划 |  |  |  |  |
| 1 | 鼓山大桥和林浦路（一期） | 842 | 36.5 | 1135 |
| 2 | 南台大道南段两侧绿化景观提升工程 (盖山部分） | 220.96 | 14.9 | 817 |
| 3 | 浦下周边旧村庄改造 | 358.9 | 65.7 | 2100 |
| 4 | 南台大道南段部队置换地 | 17.90 | 1 | 15 |
| 5 | 帝封江（A地块） | 257.67 |  |  |
| 6 | 帝封江（B地块） | 618.96 |  |  |
| 7 | 帝封江（C地块） | 747.92 |  |  |
| 8 | 帝封江（D地块） | 295.24 |  |  |
| 9 | 帝封江（E地块） | 62.33 |  |  |
| 10 | 帝封江（F地块） | 822.33 |  |  |
| 11 | 帝封江新区地块 | 831.1 |  |  |
| 12 | 帝封江公园（陆地） | 230.96 |  |  |
| 13 | 浦下周边旧村庄改造 | 358.9 | 65.78 | 620 |
| 14 | 东升新苑 | 110.43 | 0.56 | 37 |
| 15 | 螺洲河二期综合整治工程 | 95 | 2.8 | 37 |
| 16 | 禹洲小学 | 10 | 0.53 | 18 |
| 17 | 飞凤山公园休闲步道二期 | 144 |  |  |
| 18 | 奥体6#、17#、18#（奥体周边地块三） | 291 | 20 | 1100 |
| 19 | 台屿河南段 | 12 | 0.67 | 12 |
| 20 | 上渡林产品市场搬迁改造项目1、2号地块（一期） | 26 | 1.67 | 4 |
| 21 | 东升新苑项目 | 330 | 7.10 | 85 |
| 22 | 福州市交通职业技术学院扩建 | 53.65 | 待定 | 待定 |
| 23 | 海峡体育项目周边收储地块十四（化工地块） | 待定 | 待定 | 待定 |
| 24 | 福州星语学校新校区用地 | 32.0016 | 0.14 | 22 |
| 25 | 阳岐河跃进河连接段工程 | 34.9935 | 2 | 60 |
| 26 | 福州市金塘路（金洲路-洪湾路）段道路工程 | 39.795 | 3.7 | 200 |
| 27 | 金港河河道建设工程 | 61 | 0.88 | 20 |
| 28 | 福州市社会福利院老年公寓二期 | 5.2 | 0.28 | 28 |
| 29 | 福州市社会福利中心周边道路 | 14.3 | 0.05 | 3 |
| 30 | 建新北路（融信麦顶小学-闽江大道段）道路工程 | 22.737 | 8.5 | 483 |
| 31 | 叶宅小区 | 36 | 0.15 | 1 |
| 32 | 省委党校金山校区周边地块 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 33 | 中央大道 | 107 | 0.46 | 24 |
| 34 | 东部1#A安置房 | 71.89 | 0.97 | 62 |
| 35 | 三江路延伸段 | 78.12 | 0.59 | 76 |
| 36 | 清富片棚户区改造（一、二、四） | 651.9 | 14.37 | 798 |
| 37 | 环岛路补征地 | 58.6 | 0.67 | 42 |
| 38 | 永南佳园二期（显昌地块） | 135.62 | 0.76 | 45 |
| 39 | 道庆洲大桥 | 207.95 | 0.21 | 7 |
| 40 | 东部1#地农民新村（地铁6#线樟岚停车场） | 666.67 | 32.5 | 待定 |
| 41 | 南江滨生态公园二期（樟岚-梁厝段） | 423.6 | 待定 | 待定 |
| 42 | 南江滨东大道景观提升改造工程 | 485.57 | 待定 | 待定 |
| 43 | 地铁6号线下洋站补征地 | 64.29 | 待定 | 待定 |
| 44 | 马一(二期) | 467.7 | 待定 | 待定 |
| 45 | 胪厦综合楼 | 26 | 待定 | 待定 |
| 46 | 胪峰雅苑 | 104.41 | 待定 | 待定 |
| 47 | 严复医院 | 77.08 | 待定 | 待定 |
| 48 | 福厦客专（含平衡地） | 待定 | 待定 | 待定 |
| 49 | 林浦景观整治提升工程 | 待定 | 0.21 | 22 |
| 50 | 新洲路 | 48 | 0.07 | 1 |
| 51 | 地铁下洋-道庆洲大桥明挖段 | 69.64 | 0.06 | 5 |
| 52 | 三叉街旧改项目一期 | 368.53 | 35.54 | 4767 |
| 53 | 三叉街旧改项目二期 | 136.86 | 22.72 | 1200 |
| 54 | 首山北段道路项目 | 52.39 | 1.77 | 119 |
| 三、2018年计划 |  |  |  |  |
| 1 | 环南台岛滨江休闲路（盖山段） | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2 | 天水安置地（收储海峡医药物流交易中心保障性住房补征地） | 待定 | 待定 | 待定 |
| 3 | 海峡综合楼 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 4 | 环南台岛滨江绿化工程 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 5 | 江边村旧村改造 | 311.86 | 42.77 | 570 |
| 6 | 三叉街新村旧屋区 | 505.39 | 63.73 | 4438 |
| 7 | 北园安置地 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 8 | 螺洲路 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 9 | 螺洲支路 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 10 | 环南台岛滨江休闲道 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 11 | 奥体12#地 | 215 | 待定 | 待定 |
| 12 | 奥体1#地 | 333 | 待定 | 待定 |
| 13 | 阳歧公园 | 80 | 待定 | 待定 |
| 14 | 奥体3#地一期B | 647.6 | 待定 | 待定 |
| 15 | 飞凤山公园休闲步道三期 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 16 | 轨道交通4号线 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 17 | 轨道交通5号线 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 18 | 原金山绿轴地块 | 445 | 39.28 | 1088 |
| 19 | 洪榕路道路工程 | 23 | 待定 | 待定 |
| 20 | 梅亭村旧屋区改造（麦浦） | 40.8 | 3 | 100 |
| 21 | 民天食品厂周边旧改 | 144.8 | 12 | 118 |
| 22 | 区培智学校预留地块 | 3.83 | 0.35 | 34 |
| 23 | 葛屿新苑周边配套道路 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 24 | 福州市金塘支路道路工程 | 13.86 | 待定 | 待定 |
| 25 | 公园西路片旧改项目 | 32 | 2.54 | 329 |
| 26 | 麦园路旧改项目 | 48.98 | 6.218 | 600 |
| 四、2019年计划 |  |  |  |  |
| 1 | 鼓山大桥南连接线地块周边旧屋区改造 | 485.27 | 105 | 3320 |
| 2 | 跃进郭宅周边旧村庄改造一期 | 984.7 | 129 | 4500 |
| 3 | 跃进郭宅周边旧村庄改造二期 |  |  |  |
| 4 | 跃进郭宅周边旧村庄改造三期 |  |  |  |
| 5 | 奥体8#地 | 117.89 | 待定 | 待定 |
| 6 | 奥体7#地一期 | 5.59 | 待定 | 待定 |
| 7 | 奥体7#地二期 | 193.74 | 待定 | 待定 |
| 8 | 原区法院用地及周边旧改 | 16.8 | 0.5 | 1 |
| 9 | 上下店淮安公交首末站 | 7.8495 | 待定 | 待定 |
| 10 | 高宅村农贸市场用地 | 10.407 | 待定 | 待定 |
| 11 | 乌龙江大道二期 | 182 | 11.32 | 452 |
| 12 | 高新大道南段 | 226.8 | 8.5 | 341 |
| 13 | 冠洲防洪堤 | 137.9835 | 1.07 | 43 |
| 14 | 福州市李厝山路及李厝山支路道路工程 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 15 | 首山路旧屋区改造项目 | 72.55 | 7.63 | 765 |
| 五、2020年计划 |  |  |  |  |
| 1 | 高湖村周边旧村改造 | 900 | 120 | 4000 |
| 2 | 义序闲杂地1 | 246.39 | 待定 | 待定 |
| 3 | 白湖北园周边旧村庄改造 | 682 | 113.63 | 3625 |
| 4 | 公建3#地西南侧补征地 | 42.16 | 待定 | 待定 |
| 5 | 公建3#地二期 | 100.5 | 待定 | 待定 |
| 6 | 联邦新城周边道路 | 待定 | 12.5 | 待定 |
| 7 | 郭宅新居 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 8 | 横一路 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 9 | 纵三路 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 10 | 奥体10#地 | 254.5 | 待定 | 待定 |
| 11 | 奥体21#地 | 479.95 | 待定 | 待定 |
| 12 | 奥体27#地 | 83.04 | 待定 | 待定 |
| 13 | 郑安村周边旧村庄改造 | 13.3 | 0.8 | 18 |
| 14 | 红坊文化创意园周边旧厂房改造 | 27.01 | 2.4 | 2 |
| 15 | 马厂街旧改项目 | 待定 | 2.7 | 310 |

附表2-7  晋安区“十三五”期间棚改与安置房建设工作进展情况

| 序号 | 项目名称 | 改造户数 |
| --- | --- | --- |
| 一、2016年度计划 |  |  |
| 1 | 新店片区棚户区改造（H地块） | 750 |
| 2 | 晋安区金鸡山东大门溪口组团棚户区改造 | 1800 |
| 二、2017年度计划 |  |  |
| 3 | 益凤地块棚户区改造项目 | 500 |
| 4 | 火车北站周边旧屋区改造教育、电力及周边绿化用地（C地块） | 200 |
| 5 | 省疾控中心旧屋区改造项目 | 100 |
| 6 | 泉头片区旧屋区改造 | 100 |
| 7 | 省拖片区旧屋区改造 | 50 |
| 三、2018年度计划 |  |  |
| 8 | 洋下（含水头村）旧屋区改造项目 | 50 |
| 四、2019年度计划 |  |  |
| 9 | 浦下旧屋区改造项目 | 50 |
| 五、2020年度计划 |  |  |
| 10 | 红光村旧屋区改造项目 | 50 |
| 11 | 湖塘村旧屋区改造项目 | 50 |

附表2-8  晋安区“十三五”期间拆迁计划表

| 序号 | 项目名称 | 用地面积(亩) | 征收面积（万㎡） | 户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2017年计划 |  |  |  |  |
| 1 | 火车北站周边旧屋区改造教育、电力及周边绿化用地（C地块） | 50 | 5.5 | 200 |
| 2 | 福光路项目南段 | 70 | 4.8 | 62 |
| 3 | 福平铁路 | 400 | 11 | 227 |
| 4 | 104国道（园中村） | 40 | 0.5 | 20 |
| 5 | 益凤物流分拨中心项目 | 822.9 | 12.35 | 539 |
| 6 | 104国道（机务段） | 30 | 0.4 | 60 |
| 7 | 泉头高端养生旧屋区改造项目 | 1367 | 40 | 845 |
| 8 | 西岭互通 | 40 | 2.3 | 140 |
| 9 | 东湖项目 | 480 | 31.5 | 400 |
| 10 | 省疾控中心旧屋区改造项目 | 163 | 12 | 251 |
| 11 | 南方建材市场群及周边地块项目二期 | 1220 | 70 | 3000 |
| 12 | 洋下（含水头村）旧屋区改造项目 | 500 | 68 | 5743 |
| 13 | 省拖片区（医疗用地） | 167 | 14 | 778 |
| 14 | 省儿童医院 | 230 | 16 | 570 |
| 二、2018年计划 |  |  |  |  |
| 1 | 省拖片区（除17年拆迁外） | 1184 | 68 | 3200 |
| 2 | 南方建材市场群及周边地块项目一期 | 330.60 | 23.4 | 851 |
| 3 | 南方建材市场群及周边地块项目二期(除17年拆迁外) | 1220.00 | 75 | 2625 |
| 4 | 福马路拓宽改造工程 | 150 | 4.96 | 81.00 |
| 5 | 站前路 | 9.22 | 1.20 | 140.00 |
| 三、2019年计划 |  |  |  |  |
| 1 | 淘宝城 | 63.0 | 1.85 | 612 |
| 2 | 湖塘村 | 129.3 | 11.87 | 401 |
| 3 | 红光村 | 200.0 | 19.9 | 794 |
| 4 | 站前2路 | 16 | 0.66 | 95 |
| 五、2020年计划 |  |  |  |  |
| 1 | 南湖旧屋区改造项目 | 214 | 23 | 3245 |
| 2 | 三远片旧屋区改造项目 | 762 | 93 | 3000 |

附表2-9  马尾区“十三五”期间安置房建设工作进展情况

| 序号 | 项目名称 | 占地面积（亩） | 建筑面积（㎡） |  | 套数（套） |  |  | 总投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总面积 | 安置面积 | 总套数 | 可安置套数 | 公租房 |  |
| 1 | 魁协新苑 | 46.63 | 152443 | 116460 | 1206 | 1206 | 0 | 16.1 |
| 2 | 建坂锦苑 | 57.42 | 116788 | 85830 | 894 | 894 | 0 |  |
| 3 | 快洲安置房（拟建） | 60 | 100000 | 100000 | 1000 | 1000 | —— | —— |
| 4 | 青洲安置房（拟建） | 50 | 130000 | 130000 | 1600 | 1600 | —— | —— |
| 合计 |  | 194.05 | 499231 | 202290 | 4700 | 2100 | 0 | 16.1 |

附表2-10  马尾区“十三五”期间城区旧屋区改造计划表

| 序号 | 项目名称 | 用地面积（亩） | 旧房面积（万㎡） | 户数（户） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2016年计划 |  |  |  |  |
| 1 | 青洲片棚户区改造 | 222.48 | 21.6 | 1779 |
| 2 | 104国道连江至晋安段改线工程亭江段 | 1475 | 3.5 | 189 |
| 3 | 雁行江主干道工程项目 | 663.23 | 2.5 | 117 |
| 4 | 琅岐度假旅游岛 | 1017 | 0.15 | 9 |
| 二、2017年计划 |  |  |  |  |
| 5 | 闽亭片 | 388 | 15 | 840 |
| 6 | 104国道沿江廊道 | 114.79 | 3.2 | 190 |
| 7 | 闽安历史文化名村旧屋区改造 （104国道沿线至草尾街段） | 80 | 2 | 150 |
| 8 | 福马路（快安段）沿线拓宽项目 | 540 | 7 | 500 |
| 三、2018年计划 |  |  |  |  |
| 9 | 朏头村 | 120 | 9 | 500 |
| 四、2019年计划 |  |  |  |  |
| 10 | 革新新村 | 7.8 | 1.57 | 185 |
| 11 | 君竹北片 | 126 | 4 | 330 |
| 12 | 上德村 | 75 | 5.6 | 450 |
| 13 | 下德村 | 150 | 11 | 700 |
| 五、2020年计划 |  |  |  |  |
| 14 | 快安村 | 400 | 31 | 2200 |
| 15 | 龙门村 | 100 | 7.2 | 500 |
| 16 | 沿山东片 | 260 | 16 | 1100 |

附表2-11  福清市“十三五”年度棚改与保障性安居工程计划表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设或改建（造）套（户）数及面积（约） |  | 预计总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 套数 | 面积（㎡） |  |
| 一、2016年目标任务项目 |  | 708 | 104000 | 11000 |
| 城市棚户区安置房 | —— | 708 | 104000 | 11000 |
| 福清市千面山片区改造安置区 | 玉屏街道 | 431 | 53000 | 5000 |
| 福清市星汇龙城（龙塘片区安置区) | 石竹街道龙塘村 | 277 | 51000 | 6000 |
| 二、2017年目标任务项目 |  | 528 | 37328 | 2740 |
| 新增城市棚户区改造： | —— | 196 | 17820 | 2300 |
| 铸梨楼片区改造 | 福清市玉屏街道 东环路 | 16 | 2420 | 500 |
| 碧桂园华榕·世纪城项目 | 石竹街道龙塘村 | 180 | 15400 | 1800 |
| 基本建成公租房（廉租房）： |  | 332 | 19508 | 440 |
| 石井小区 | 玉屏街道石井村 | 332 | 19508 | 440 |
| 三、2018年目标任务项目 |  |  |  |  |
| 玉屏街道侨联片区 | 玉屏街道江滨路 | 12 | 1444 | 1155 |
| 茶亭公园片区 | 玉屏街道融西社区九亩地 | 20 | 9800 | 7840 |
| 四、2019年目标任务项目 |  |  |  |  |
| 油楼大北溪片区改造 | 阳下街道 | 45 | 20970 | 16776 |
| 观溪片区 | 宏路街道 | 300 | 122437 | 97949 |
| 南门桥片区 | 龙江街道 | 121 | 33200 | 26560 |
| 五、2020年目标任务项目 |  |  |  |  |
| 观溪片区 | 宏路街道 | 408 | 166514 | 133211 |

附表2-12  福清市“十三五”年度拆迁计划表

| 序号 | 项目名称 | 总征迁任务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆迁面积（㎡） | 征迁户数（户） |
| 一、2016年计划 |  |  |  |
| 1 | 汽车专用线道路项目（虎溪至融宽环路玉屏段) | 20000 | 56 |
| 2 | 东环路铸梨楼改造项目 | 2500 | 21 |
| 3 | 瑞亭街片区改造（明越花园—清昌大道）及清锦路（瑞亭街—实验幼儿园）市政道路项目 | 22632 | 121 |
| 4 | 融宽环路A段项目（龙江南路至汽车专用线） | 55200 | 78 |
| 5 | 石竹街道龙塘村旧村改造项目 | 67678 | 198 |
| 6 | 汽车专用线道路项目（福人大道至虎溪） 及汽专线一期道路工程项目 | 65000 | 205 |
| 7 | 埔尾溪下自然村村庄整体搬迁 | 24200 | 42 |
| 8 | 汽车专用线道路项目（虎溪至融宽环路阳下段) | 13000 | 23 |
| 9 | 高山镇六一北路改造项目 | 37800 | 181 |
| 10 | 江阴环保隔离带搬迁项目 | 113400 | 297 |
| 合计 |  | 421410 | 1222 |
| 二、2017年第一期计划 |  |  |  |
| 11 | 福业大道（清辉街-清泽街） | 79 | 12665 |
| 12 | 福百大道（清昌大道-清荣大道）(广兰段+林中段） | 154 | 34885.72 |
| 13 | 福百大道（清荣大道-汽车专用线） | 132 | 31377.59 |
| 14 | 福俱路北段、福百大道（汽车专用线-福长路） | 9 | 33487.75 |
| 15 | 福和大道（清盛大道-清昌大道） | 25 | 10012.12 |
| 16 | 福人大道（清荣大道-汽车专用线） 西环路（福融盛公司-福清医院新院） | 149 | 18396.66 |
| 17 | 清弘街（福环路-福和大道） | 52 | 18884.17 |
| 18 | 东门河改造 | 21 | 4948.45 |
| 19 | 融宽环路B1（元华路-玉塘村18米规划路） | 80 | 42295 |
| 20 | 融宽环路B2（玉塘村18米规划路-北江滨） | 38 | 21624.11 |
| 21 | 融宽环路C1（北江滨-大真线） | 137 | 21500 |
| 22 | 观音埔安置区周边区域和融强路、融宽环路C2段 | 19 | 15200 |
| 23 | 福玉路（清昌大道-清盛大道）及崇文小学房屋征收 | 86 | 11350 |
| 24 | 石竹街道龙塘村旧村改造 | 178 | 59677 |
| 合计 |  | 1080 | 336303.57 |
| 三、2017年第二期计划 |  |  |  |
| 25 | 东环路-融宽环路连接线及其互通工程A段（石井） | 17852 | —— |
| 26 | 东桥片区（含西环路、福和大道部分路段） | 63971 |  |
| 27 | 东环路-融宽环路连接线及其互通工程B段（石井） | 18310 | —— |
| 28 | Ｂ林中片区A地块 | 61148 | —— |
| 29 | 玉屏街道侨联片区 | 11120 | —— |
| 30 | 茶亭公园西侧（九亩底）片区 | 9369 | —— |
| 31 | 福唐路（清荣大道至清图路） | 10139 | —— |
| 32 | 福唐路（清图路至清繁大道） | 0 | —— |
| 33 | 清大路（福业大道至福俱大道区间段） | 2693 | —— |
| 34 | 清大路（福百至中环段） | 1364 | —— |
| 35 | 清展路（福俱大道至福兴大道段）A段 | 13355 | —— |
| 36 | 音埔村地块A地块 | 55304 | —— |
| 37 | 清展路（福俱大道至福兴大道段）B段 | 14397 | —— |
| 38 | 音埔村地块Ｂ地块 | 55470 | —— |
| 39 | 龙江南路（大埔大桥至高速公路段）D2 | 9050 | —— |
| 40 | 北前亭片区A地块 | 75859 | —— |
| 41 | 西环东路（清荣大道至清泓街）及融商大厦东侧9米规划路 | 14805 | —— |
| 42 | 北前亭片区B地块 | 74222 | —— |
| 43 | 福腾路（清图路至外环路段） | 19404 | —— |
| 44 | 阳下街道办周边片区（含福飞路部分路段） | 48855 | —— |
| 45 | ★福腾路（清荣至清图） | 33875 | —— |
| 46 | ★清大路（福俱-福飞路） | 18044 | —— |
| 47 | 纬一路（大埔大桥至高速公路）A段 | 13836 | —— |
| 48 | 观溪片区A地块 | 72601 | —— |
| 49 | 西环南路（福政大道至福平街） | 5739 | —— |
| 50 | 纬一路（大埔大桥至高速公路）B段 | 7337 | —— |
| 51 | 观溪片区B地块 | 73539 | —— |
| 52 | 纬一路（大埔大桥至高速公路）C段 | 14074 | —— |
| 53 | 龙江南路（大埔大桥至高速公路段）D1 | 9702 | —— |
| 合计 |  | 825434 | —— |

附表2-13  长乐市“十三五”年度棚改与保障性安居工程计划表

| 序号 | 项目名称 | 套数 |
| --- | --- | --- |
| 一、2016年度计划 |  |  |
| 1 | 长乐营前瀛洲片区旧区改造项目D地块 | 260 |
| 二、2017年度计划 |  |  |
| 2 | 长乐市营前瀛洲片区旧区改造 | 150 |
| 三、2018年度计划 |  |  |
| 3 | 营前瀛洲片区旧区改造 | 180 |
| 四、2019年度计划 |  |  |
| 4 | 吴航街道东关安置房项目 | 200 |
| 五、2020年度计划 |  |  |
| 5 | 航城街道江联片区改造项目 | 200 |

附表2-14  长乐市“十三五”年度房屋征收计划表

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下橹桥片区旧改项目 | 吴航 | 600000 |
| 2 | 营前街道海星村棚户区改造 | 营前 | 100000 |
| 3 | 航城街道江朱和莲柄港自然村改造 | 航城 | 85100 |

附表2-15  闽侯县“十三五”年度棚改与保障性安居工程计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设套数 | 总投资（亿） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、2016年度计划 |  |  |  |
| 1 | 南通安置房 | 2116 | 6.8 |
| 二、2017年度计划 |  |  |  |
| 2 | 上街岐安1＃二期安置房 | 240 | 0.89 |
| 3 | 青口旧村改造 | —— | —— |
| 三、2018年度计划 |  |  |  |
| 4 | 甘蔗旧城改造 | —— | —— |
| 5 | 青口旧村改造 | —— | —— |
| 四、2019年度计划 |  |  |  |
| 6 | 甘蔗旧城改造 | —— | —— |
| 7 | 青口旧村改造 | 1618 | —— |
| 五、2020年度计划 |  |  |  |
| 8 | 甘蔗旧城改造 | —— | —— |
| 9 | 青口旧村改造 | 927 | —— |

附表2-16  闽侯县“十三五”年度拆迁计划表

| 序号 | 项目列表 | 征收户数（户） | 征收面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、2016年度计划 |  |  |  |
| 1 | 东南大道三期、西气东输、江添实业、福平铁路、东南国际建材城、倪世海峡家居仓储中心、北环路、西环路、新南港大道、芹洲路一期、兴腾路一期、聚福路一期、大学城核心功能区、美岐1#三期安置房、福建江夏学院、竹岐新区路网建设、光明谷温泉、荆溪中铁城•禧第、闽侯职业中专学校、万家广场、白沙南山工业园、南通世贸地块、福州地铁2号线、小城镇商住用地G.F地块等 | 3485 | 131.38万 |
| 二、2017年度计划 |  |  |  |
| 2 | 青口旧村改造项目一期、青口汽车项目、东南大道三期大道、青口小城镇路网项目、祥谦大道、福州欧拜克工贸有限公司、西环路（一期）、新南港大道、省委党校及配套项目、福建教育学院、福州地铁2号线竹岐安置房、荆溪小城镇项目、甘蔗旧城改造二期等 | 301 | 14.98万 |

附表2-17  连江县“十三五”期间棚户区建设计划表

| 序号 | 项目名称 | 改造用地规模 | 建设内容及规模 | 改造建设年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2015年计划 |  |  |  |  |
| 1 | 可门港迁建新区M1地块二期工程 | 改造用地面积约52亩 | 新建安置房面积约6.8万平方米 | 2015-2017 |
| 2 | 江滨观邸二期（桶街二期） | 改造用地面积约17亩 | 新建安置房面积约2.1万平方米 | 2015-2017 |
| 二、2016年计划 |  |  |  |  |
| 3 | 敖江路凤城片区改造 | 改造用地面积约38亩 | 新建安置房面积约5万平方米 | 2016-2018 |
| 4 | 敖江路敖江片区 | 改造用地面积约90亩 | 新建安置房面积约12万平方米 | 2016-2018 |
| 三、2017年计划 |  |  |  |  |
| 5 | 朝晖路片区棚户区改造项目 | 改造用地面积约16亩 | 改造面积约2.1万平方米、货币安置210户 | 2017-2020 |
| 6 | 旧电影院片区棚户区改造 | 改造用地面积约12亩 | 改造面积约1.5万平方米、货币安置100套、安置房实物安置50套 | 2017-2020 |
| 7 | 玉荷东路两侧片区棚户区改造 | 改造用地面积约2.9亩 | 改造面积约0.38万平方米、货币安置20套、安置房实物安置17套 | 2017-2020 |
| 8 | 玉荷西路片区棚户区改造 | 改造用地面积约32 | 改造面积约4.08万平方米、货币安置203套、安置房实物安置200套 | 2017-2020 |
| 四、2018年计划 |  |  |  |  |
| 9 | 玉荷西路片区棚户区改造（续建） | 改造用地面积约32 | 改造面积约2.7万平方米、货币安置300套 | 2018-2020 |
| 10 | 旧电影院片区棚户区改造（续建） | 改造用地面积约14亩 | 改造面积约1.8万平方米、货币安置200套 | 2018-2020 |
| 五、2019年计划 |  |  |  |  |
| 11 | 旧凤城镇片区棚户区改造 | 改造用地面积约14亩 | 改造面积约1.8万平方米、货币安置200套 | 2019-2022 |
| 六、2020年计划 |  |  |  |  |
| 12 | 玉荷东路北侧片区棚户区改造 | 改造用地面积约14亩 | 改造面积约1.8万平方米、货币安置200套 | 2020-2022 |

附表2-18  罗源县“十三五”年度保障性安居工程计划表

| 年度 | 项目名称 | 计划（涉迁户数套数） |
| --- | --- | --- |
| 2017年 | 余家塘98亩棚户区旧城改造 | 300 |
| 2019年 | 北大路及岐阳片区棚户区旧城改造 | —— |

附表2-19  罗源县“十三五”年度拆迁计划表

| 序号 |  | 项目名称 | 总征地拆迁量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交地面积（亩） | 拆迁面积（㎡） | 征迁户数（户） |
| 一、2016年度拆迁计划 |  |  |  |  |  |
| 1 | 余家塘旧屋区改造项目 |  | 98 | 60000 | 280 |
| 2 | 滨海大通道228国道罗源鉴江至宁德城澳段公路 |  | 165 | —— | —— |
| 3 | 滨海大通道228国道罗源鉴江至宁德城澳段公路 |  | 350 | 6390 | 58 |
| 4 | 104国道罗源五里至白塔公路改线工程 |  | 425 | —— | —— |
| 5 | 罗源湾海域综合整治项目 |  | 5.5万亩海域 | 13.4万网箱 | 1827 |
| 6 | 福州市霍口大型水库工程（前期） |  | 200 | —— | —— |
| 7 | 福建福州华能罗源湾电厂220千伏送出工程 |  | 17.5 | —— | —— |
| 8 | 福建福州半章（起步） 220千伏输变电工程 |  | 40 | —— | —— |
| 9 | 罗源金闽烟叶二期“七匹狼”专用再造烟叶生产线技术改造项目 |  | 159 | —— | —— |
| 10 | 现代渔业产业园 |  | 5000 | —— | —— |
| 11 | 台商投资区港道征收 |  | 380 | —— | —— |
| 12 | 台商投资区K1-K6地块征收 |  | 747 | —— | —— |
| 合计 |  |  | 7581.5+5.5万亩海域面积 | 6.64万+13.4万网箱 | 2165 |
| 二、2017年度拆迁计划 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 罗源县临湾产业环境综合整治项目 | —— | 145070 | —— |
| 14 |  | 余家塘旧屋区改造项目 | —— | 10000 | —— |
| 15 |  | 罗源县医院改扩建项目 | —— | 3400 | —— |
| 16 |  | 福州霍口大型水库 | —— | 5000 | —— |
| 17 |  | 罗中路竹兜段道路拓宽改建项目 | —— | 9100 | —— |
| 合计 |  |  | —— | 172570 | —— |

附表2-20  闽清县“十三五”年度棚改与保障性安居工程计划表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 棚改建设计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、2016年度计划 |  |  |  |
| 1 | 荣域外滩安置房 | 梅城镇 | 40 |
| 2 | 白中镇田中安置房一期 | 白中镇 | 98 |
| 3 | 后垅小区安置房 | 云龙乡 | 153 |
| 4 | 燕垅里安置房 | 梅城镇 | 45 |
| 二、2017年度计划 |  |  |  |
| 5 | 白中镇田中安置房二期 | 白中镇 | 80 |
| 6 | 闽清县北进城路拓宽及旧城改造一期 | 梅城镇 | 220 |
| 三、2018年度计划 |  |  |  |
| 7 | 闽清县北进城路拓宽及旧城改造二期 | 梅城镇 | 30 |
| 四、2019年度计划 |  |  |  |
| 8 | 闽清县旧城关小学片区改造 | 梅城镇 | 50 |
| 五、2020年度计划 |  |  |  |
| 9 | 闽清县南山片区改造 | 梅城镇 | 80 |
| 合计 |  |  | 796 |

附表2-21  闽清县“十三五”年度房屋征迁计划表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 户数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、2016年度计划 |  |  |  |
| 1 | 闽江路8户房屋征迁项目 | 梅城镇 | 8 |
| 2 | 闽清县南山停车场改造项目 | 梅城镇 | 30 |
| 3 | 闽清县贵坑路拓宽改造项目 | 梅城镇 | 3 |
| 4 | 闽江水口水电站枢纽坝下水位治理工程 | 梅溪镇、东桥镇 | 115 |
| 5 | 白中镇田中600亩地块 | 白中镇 | 36 |
| 6 | 澳洲原产地活体肉牛羊/冻品加工生产及全国分拨中心 | 金沙镇 | 136 |
| 7 | 梅溪新城66大道至横五路段改建工程 | 梅溪镇 | 8 |
| 8 | 东桥表业园 | 东桥镇 | 1 |
| 9 | 坂东镇箱包园一期 | 坂东镇 | 19 |
| 二、2017年度计划 |  |  |  |
| 10 | 闽清县北进城路拓宽及旧城改造一期 | 梅城镇 | 220 |
| 11 | 闽江水口水电站枢纽坝下水位治理工程 | 梅溪镇、东桥镇 | 39 |
| 12 | 梅溪新城66大道至横五路段改建工程 | 梅溪镇 | 8 |
| 13 | 闽江防洪工程福州段（二期） | 坂东镇 | 27 |
| 14 | 闽清普通国省干线公路联一线 闽清县文定至云柄段 | 云龙乡、坂东镇 | 5 |
| 15 | 闽清国道316线70K—80K路段 安全隐患整治工程第二期 | 熊江镇 | 24 |
| 16 | “镇镇有干线”（1505）闽清塔庄镇至联一线公路工程 | 塔庄镇、坂东镇 | 18 |
| 17 | “镇镇有干线”（1504）闽清塔庄镇至省璜镇公路工程 | 塔庄镇 | 9 |
| 18 | 莲佳公路改建项目 | 上莲乡 | 8 |
| 19 | X127坂东线省璜至谷洋段公路改建工程 | 省璜镇 | 15 |
| 20 | 东桥表业园 | 东桥镇 | 4 |
| 21 | 白中镇黄石片区 | 白中镇 | 46 |
| 三、2018年度计划 |  |  |  |
| 22 | 闽清县北进城路拓宽及旧城改造二期 | 梅城镇 | 30 |
| 23 | 坂东镇箱包园二期 | 坂东镇 | 5 |
| 四、2019年度计划 |  |  |  |
| 24 | 闽清县南山（旧城关小学）片区改造一期 | 梅城镇 | 50 |
| 25 | 坂东工业园550亩地块 | 坂东镇 | 60 |
| 五、2020年度计划 |  |  |  |
| 26 | 闽清县南山（旧城关小学）片区改造二期 | 梅城镇 | 80 |
| 27 | 白中镇白金工业园区三期 | 白中镇 | 45 |
| 合计 |  |  | 1049 |

附表2-22  永泰县“十三五”年度棚改与保障性安居工程计划表

| 序号 | 项目名称 | 用地面积（万㎡） | 建筑面积（万㎡） | 总投资（万元） | 年度计划投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2016年度计划 |  |  |  |  |  |
| 1 | 清凉古岸村柴桥头公租房配建 | 2 | 0.12 | 450 | —— |
| 2 | 清凉古岸村柴桥头安置房 |  | 2.5 | 9500 | 4180 |
| 3 | 沙浮片区棚户区改造 | 11.5 | 13.8 | 128000 | 12000 |
| 二、2017年度计划 |  |  |  |  |  |
| 4 | 刘歧立塘C区安置房 | 0.35 | 2.4 | 5500 | 3000 |
| 三、2018年度计划 |  |  |  |  |  |
| 5 | 温泉村改造安置房 | 5.6 | 19.30 | 66167 | 34000 |
| 四、2019年度计划 |  |  |  |  |  |
| 6 | 温泉村改造安置房 |  |  |  |  |
| 五、2020年度计划 |  |  |  |  |  |
| 7 | 温泉村改造安置房 |  |  |  |  |
| 8 | 县府路西门街旧屋改造项目 | 0.82 | 5 | 20000 | —— |

附表2-23  永泰县“十三五”年度房屋征收计划表

| 序号 | 项目名称 | 房屋征收计划任务数（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、2016年度计划 |  |  |  |
| 1 | 葛丹公路 | 2192.68 |  |
| 2 | 泰禾海峡生态旅游度假项目（一期） | 5911 |  |
| 3 | 海西创意园 | 5896.26 |  |
| 4 | 东方学院 | 10900 |  |
| 5 | 溪西安置地 | 995.92 |  |
| 6 | 台口村民住宅小区 | 800 |  |
| 7 | 三环路台口段 | 6310 |  |
| 8 | 三环路东星段 | 8622 |  |
| 9 | 东星安置地 | 6022 |  |
| 10 | 万科·大樟溪岸房地产 | 2500 |  |
| 11 | 黄埔大桥 | 900 |  |
| 12 | 闽商生态园 | 18352 |  |
| 13 | 溪南安置地 |  |  |
| 14 | 台口至天门山公路 | 5091.5 |  |
| 15 | 城峰中心小学 | 12000 |  |
| 16 | 温泉村改造安置房 | 17000 |  |
| 17 | 刘岐立塘C区安置房 | 1058.97 |  |
| 18 | 温泉村长塘尾村民住宅小区 | 1300 |  |
| 19 | 永泰商贸物流园区建设项目 | 2180 |  |
| 20 | 县中医院迁建工程 | 403.47 |  |
| 21 | 环大樟溪自行车道 | 2602 |  |
| 22 | 县城三环路 | 8841 |  |
| 23 | 小汤山周边道路 | 10000 |  |
| 24 | 刘岐村民住宅小区 | 3596.98 |  |
| 25 | 永泰南城区旅游综合体 | 26180 |  |
| 26 | 乡镇幼儿园建设 | 536.83 |  |
| 27 | 福永高速东出口连接线南江滨路至收费站提升改造工程 | 4655.43 |  |
| 28 | 潼关溪防洪工程 | 264.4 |  |
| 29 | 福州市中小学生实践基地 | 7700 |  |
| 30 | 樟树坂滨江路二期（状元首府至北门桥和民政局段） | 1294.78 |  |
| 31 | 环城北路、仙佛路 | 4233.15 |  |
| 32 | 三连制衣项目 | 154.58 |  |
| 33 | 清凉安置房 | 213.87 |  |
| 34 | 赤锡中心幼儿园 | 422.7 |  |
| 合计 |  | 179131.52 |  |
| 二、2017年度计划 |  |  |  |
| 35 | 南城区旅游综合体 | 13180 | 2016年结转项目 |
| 36 | 温泉村改造安置房 | 16578 | 2016年结转项目 |
| 37 | 小汤山周边道路 | 10000 | 2016年结转项目 |
| 38 | 城峰中心小学 | 5000 | 2016年结转项目 |
| 39 | 县城三环路 | 4510 | 2016年结转项目 |
| 40 | 闽商生态园 | 10949 | 2016年结转项目 |
| 41 | 东方学院 | 2400 | 2016年结转项目 |
| 42 | 三环路台口、石圳段 | 5000 | 2016年结转项目 |
| 43 | 三环路东星段 | 5000 | 2016年结转项目 |
| 44 | 海西创意园 | 4776.58 | 2016年结转项目 |
| 45 | 台口村民住宅小区 | 800 | 2016年结转项目 |
| 46 | 东星安置地（东星村民住宅小区） | 2912.17 | 2016年结转项目 |
| 47 | 万科·大樟溪岸房地产 | 2500 | 2016年结转项目 |
| 48 | 黄埔大桥 | 900 | 2016年结转项目 |
| 49 | 溪南（闽商生态园）安置地 | 4511.63 | 2016年结转项目 |
| 50 | 九老村村民住宅小区 | 400 |  |
| 51 | 赤壁安置点（二期） | 1800 |  |
| 52 | 台口村栗园村民住宅小区 | 371.93 |  |
| 53 | 东部新城市政道路配套工程 | 1300 |  |
| 54 | 国道纵四线葛岭濑下至台口溪尾段公路(含南江滨道赤壁溪南段) | 900 |  |
| 55 | 莆炎高速(梧桐地块） | 34393 |  |
| 56 | 莆炎高速(嵩口地块） | 17379 |  |
| 57 | 福州市中小学生实践基地 | 2192 | 2016年结转项目 |
| 58 | 清凉古岸村村民住宅小区 | 138.87 |  |
| 59 | 永泰抽水蓄能电站（含两路） | 3697 |  |
| 60 | 樟树坂滨江路二期（民政局段） | 300 | 2016年结转项目 |
| 61 | 沙浮棚户区改造 | 30000 |  |
| 62 | 二环路古岸至马洋桥 | 6077 |  |
| 63 | 永泰县城区污水处理厂二期及配套污水管网工程 | 1025 |  |
| 64 | 环大樟溪自行车道（太原段） | 10406 |  |
| 65 | 南城区商支三路及连支二路市政道路工程 | 5100 |  |
| 66 | 永泰县旅游客运集散中心 | 481.7 |  |
| 67 | 永泰县智慧信息产业园区（市政道路、东星台口地块） | 19487 |  |
| 合计 |  | 224465.88 |  |

附表2-24  福州市商品房库存量及去化周期表（截止2015年12月底）

|  | 地区 | 商品房 |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 住宅 |  | 非住宅 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总量 |  | 商业 |  | 办公 |  |
|  |  | 库存量 | 去化周期 | 库存量 | 去化周期 | 库存量 | 去化周期 | 库存量 | 去化周期 | 库存量 | 去化周期 |
| 1 | 福州市 | 1609.2 | 21 | 1125.68 | 17 | 483.52 | 38 | 237.01 | 69 | 181.21 | 31 |
| 2 | 市本级 | 542.29 | 18 | 307.84 | 13 | 234.45 | 31 | 105.77 | 79 | 123.74 | 45 |
| 3 | 福清 | 108.6 | 15 | 77.49 | 12 | 31.11 | 38 | 24 | —— | 1.8 | 5 |
| 4 | 长乐 | 186.09 | 52 | 150.47 | 50 | 35.62 | 62 | 10.52 | 88 | 11.53 | —— |
| 5 | 闽侯 | 203.23 | 14 | 105.62 | 8 | 97.61 | 44 | 40.42 | 88 | 27.06 | 39 |
| 6 | 连江 | 235.29 | 21 | 213.52 | 21 | 21.77 | 38 | 14.04 | 79 | 6.07 | 21 |
| 7 | 闽清 | 35.48 | 36 | 25.93 | 29 | 9.55 | 112 | 7.68 | —— | —— | —— |
| 8 | 罗源 | 195.75 | 28 | 166.82 | 25 | 28.93 | 70 | 14.96 | 62 | —— | —— |
| 9 | 永泰 | 102.47 | 43 | 77.99 | 42 | 24.48 | 50 | 19.62 | 71 | —— | —— |

注：本表数据已扣除自持自营商业用房和车库车位，单位：万平方米、月。

附表2-25  福州市商品房库存量及去化周期表（截止2017年1月底）

|  | 地区 | 商品房 |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 住宅 |  | 非住宅 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总量 |  | 商业 |  | 办公 |  |
|  |  | 库存量 | 去化周期 | 库存量 | 去化周期 | 库存量 | 去化周期 | 库存量 | 去化周期 | 库存量 | 去化周期 |
| 1 | 福州市 | 1167.11 | 15.26 | 684.23 | 10.91 | 482.87 | 34.96 | 264.91 | 68.60 | 179.06 | 28.02 |
| 2 | 市本级 | 462.66 | 15.34 | 187.39 | 8.60 | 275.27 | 32.93 | 129.62 | 40.10 | 106.75 | 28.12 |
| 3 | 福清 | 99.21 | 13.70 | 65.98 | 9.46 | 33.23 | 121.77 | 31.54 | 138.88 | 1.69 | 36.90 |
| 4 | 长乐 | 81.98 | 15.78 | 54.35 | 11.25 | 27.63 | 76.01 | 10.34 | 83.18 | 17.29 | 72.28 |
| 5 | 闽侯 | 155.52 | 10.29 | 79.82 | 6.33 | 75.7 | 30.25 | 46.72 | 57.68 | 28.98 | 17.15 |
| 6 | 连江 | 141.3 | 14.98 | 108.39 | 12.67 | 32.9 | 36.56 | 17.6 | 44.00 | 15.3 | 34.00 |
| 7 | 闽清 | 16.538 | 8.00 | 10.185 | 6.00 | 6.353 | 33.00 | 6.353 | 33.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 罗源 | 157.57 | 37.52 | 134.24 | 34.24 | 23.33 | 83.50 | 14.49 | 96.98 | 8.84 | 68.01 |
| 9 | 永泰 | 52.33 | 18.60 | 43.87 | 19.94 | 8.46 | 13.87 | 8.25 | 14.47 | 0.21 | 5.80 |

注：本表数据已扣除自持自营商业用房和车库车位，单位：万平方米、月。