福州市建设工程施工围挡环境卫生整改提升方案

为进一步贯彻落实市委、市政府主要领导关于国家卫生城市复审暗访发现问题整改工作的批示精神，在巩固前一阶段工作成果的同时，针对建设工程施工围挡、环境卫生方面存在的突出问题集中重点整治。具体整改提升方案如下：

一、明确工作目标

对照《国家卫生城市标准》和暗访阶段发现的问题，认真查找我市建设工程在“国家卫生城市”长效管理工作中薄弱环节，再次梳理工作责任清单，明确分工。集中突出各类施工工地整治重点、难点，尤其是针对拆迁、待建、地铁、内河等四类工地围挡不规范、环境脏乱、蚊蝇孳生等问题，全面落实整改方案、整改措施、整改时限，坚持高质量发展，精细化管理，落实赶超，确保我市顺利通过国家卫生城市明察阶段复审确认。

二、建立工作机制

由市建委牵头，交通、城管、园林、水利等负有建设工程监管职责的部门（具体详见附件），按照“谁主管、谁负责”“谁丢分、谁负责”责任机制，继续深入开展国家卫生城市复审迎检工作。各部门要根据《责任分工表》立即成立检查组，开展各项检查工作。对属于单个部门职责范围内的工作,要做到不等、不靠、不推,积极主动完成任务；对涉及多个部门的工作,做好协调配合工作，共同抓好落实。

三、开展专项整治

针对暗访组提出的存在问题有针对性的开展专项整治：

1、规范施工围挡设置。一是要求施工单位按照《建设工程文明施工导则（2018版）》列明的五种围挡方案，选用砌体、夹心彩钢板等硬质材料，沿工地四周连续设置，封闭围挡，不得留有缺口。同时规范围挡设置公益广告的设置区域、设置尺寸、粘贴比例等。二是要求指定专人负责对围挡进行巡查，并进行清洗保洁，一旦发现围挡、公益广告破损问题，第一时间予以修复或者更换。三是落实净车出场措施，土方和建筑垃圾委托有资质的渣土运输车辆封闭清运，施工现场出口处按标准设置洗车台、沉淀池、高压冲洗设施，由专人对驶出车辆进行冲洗，严禁滴漏抛撒。

2、落实环境卫生治理。一是要求建筑工地管理符合《建筑工地现场环境与卫生标准》要求，施工现场临时设施、临时道路设置科学合理，施工区、材料加工及存放区与办公区、生活区划分清晰，主要道路进行硬化处理，裸露场地采取覆盖、固化或绿化等措施。二是规范土方垃圾管理。要求建筑垃圾、工程渣土分类设置封闭式垃圾集中堆放，并做好覆盖、洒水。加强门卫管理，严禁外来车辆进入工地乱倒垃圾。三是加强工地卫生管理。要求职工食堂、宿舍符合卫生标准，厕所、洗浴间保持干净清洁。生活垃圾落实垃圾袋装、密闭收集、分类存放，日产日清，确保无垃圾积存。

3、强化病媒孳生地管理。一是要求工地按照规模及具体场所配备一定数量的防蚊、防蝇、防鼠、防蟑设施。二是定期开展病媒生物防制工作，委托第三方机构或自行组织消杀，并留有记录。三是立即组织卫生清理，疏通排水沟、清除场地积水，无暴露垃圾孳生蝇蛆，对无法清除地下室积水，应投放灭孑孓药剂，消除蚊蝇孳生地。同时做好台风、暴雨过后的垃圾清运和环境消杀工作。

四、落实工作时限

为确保按时完成市委、市政府下达的整改提升工作任务，各有关单位应迅速行动，确保落实工作：

1、10月20日前各建设、施工单位完成项目自查，自行组织整改。

2、10月31日前市直各部门分头完成检查督查，针对存在问题责令相关责任单位落实整改，限期整改到位。

3、11月起落实长效管理和经常性的监督检查，迎接国家卫生城市明察阶段复审确认。

五、抓好宣传发动

各施工企业、项目部要充分利用各种宣传形式对工人进行卫生知识宣传，普及四害防治常识，宣传登革热等生物媒介疾病的危害，提高工人的健康意识。市直各部门要深入宣传发动,组织干部职工全力以赴做好复审迎检工作,为复审工作营造浓厚氛围,提高建筑系统从业人员知晓率和参与度,形成全民动员、人人参与的复审迎检氛围。

附件：《福州市建设工程施工围挡环境卫生整改提升责任分

工表》

附件：

福州市建设工程施工围挡环境卫生整改提升责任分工表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对四城区范围内的市管房建、市政工程、水系治理项目、排水管网建设项目现场卫生与围挡情况进行督查整治 | 市建委 | 2018年10月31日 |
| 2 | 对四城区范围内的拆迁工程、景观改造工程、区管房建、市政项目现场卫生与围挡情况进行督查整治 | 鼓楼、台江、晋安、仓山建设局 | 2018年10月31日 |
| 3 | 对四城区范围内的市政道路维护、破路占道项目现场卫生与围挡情况进行督查整治 | 市城管委 | 2018年10月31日 |
| 4 | 对四城区范围内的交通工程项目、公交场站建设现场卫生与围挡情况进行督查整治 | 市交通委 | 2018年10月31日 |
| 5 | 对四城区范围内的学校加固改造项目现场卫生与围挡情况进行督查整治 | 市教育局 | 2018年10月31日 |
| 6 | 对四城区范围内的水利工程项目现场卫生与围挡情况进行督查整治 | 市水利局 | 2018年10月31日 |
| 7 | 对四城区范围内的园林绿化项目现场卫生与围挡情况进行督查整治 | 市园林局 | 2018年10月31日 |
| 8 | 对四城区范围内的人防工程项目现场卫生与围挡情况进行督查整治 | 市人防办 | 2018年10月31日 |
| 9 | 对四城区范围内的待建项目现场卫生与围挡情况进行督查整治 | 市土发中心 | 2018年10月31日 |
| 10 | 对四城区范围内的电力项目现场卫生与围挡情况进行督查整治 | 市电业局 | 2018年10月31日 |
| 11 | 对四城区范围内的监控安装维护项目现场卫生与围挡情况进行督查整治 | 市交警支队 | 2018年10月31日 |
| 12 | 对四城区范围内的地铁项目现场卫生与围挡情况进行督查整治 | 地铁公司 | 2018年10月31日 |
| 13 | 对四城区范围内的燃气管道项目现场卫生与围挡情况进行督查整治 | 华润燃气 | 2018年10月31日 |