







附件1
福州市住建系统建筑保温材料安全隐患全链条整治行动和加强人员密集场所建筑施工动火
作业安全管理方案

一、时间安排

自即日起至2025年12月，分三个阶段进行。 

（一）部署启动阶段（2025年4月底前）。结合工作实际，各单位细化制定具体实施方案，科学合理确定工作目标，细化分解工作任务，明确各项任务目标，全面宣传、及时部署开展整治行动。 

（二）排查整治阶段（即日起至2025年12月）。对照《工作任务清单》开展排查治理工作，针对房屋市政工程保温材料安全和加强人员密集场所建筑施工动火作业安全管理检查发现的问题，未能当场整改的，要建立隐患问题清单，逐一明确整改责任人、整改要求和整改时间，在持续遏制增量问题的同时消化存量问题。 

（三）巩固提升阶段（2025年12月）。深入分析检查过程中发现的共性问题和突出隐患，深挖问题背后的深层次矛盾和原因，梳理出在政策措施层面需要建立健全、补充完善的具体制度，完善长效机制，逐项推动落实。
二、工作保障
（一）加强组织领导。市住建局成立建筑工程保温材料安全隐患全链条整治和加强人员密集场所建筑施工动火作业安全工作专班，由金晖辉局长担任组长，郑军副局长担任副组长，各相关处室（单位）负责人担任成员。局消防处负责对外牵头联络对接省市区（县）工作专班，工管处负责牵头组织开展整体工作，其中：工管处牵头负责在建工程排查治理；房安处牵头负责既有建筑排查治理；村镇处负责农房建设(集镇整治)的排查治理；其他相关处室依职责做好相关工作。
各县（市）区住建局要参照成立专项治理工作专班，健全工作机制，明确责任单位和要求，认真组织实施，形成全市上下步调统一、密切协作的工作合力，确保专项治理行动取得实效。

（二）夯实各方责任。各单位要迅速部署落实，明确责任分工和时间节点，及时将相关措施要求传达到各有关单位、企业、项目和现场一线人员。要督促企业落实主体责任，按照方案要求落实各项措施。
（三）强化跟踪督导。建立督导机制，对检查发现的各类隐患开展跟踪督办，确保隐患限时完成整改，确保各项措施落地见效，切实提高安全管控水平。本工作纳入市住建局对各县（市）区住建局督导内容，对工作开展不力的县（市）区将予以通报。

	福州市住建系统建筑保温材料安全隐患全链条整治行动和加强人员密集
场所建筑施工动火作业安全工作任务清单

	序号
	事项名称
	工作任务
	完成时间
	责任单位

	1
	一、强化保温材料消防设计审查验收
	督促施工图审查机构将房屋市政工程施工图设计文件选用建筑保温材料情况作为消防安全性技术审查重点内容，不符合国家工程建设消防技术标准要求的，不得通过消防技术审查
	2025年6月底前并持续推进
	消防处
消防审验中心

	2
	
	依托安全工作平台，常态化排查房屋市政工程设计文件选用建筑保温材料情况，发现违反国家工程建设消防技术标准有关规定的，责令限期改正
	2025年6月底前并持续推进
	科技处

	3
	
	按照项目属地监管原则，按规定要求组织开展工程设计质量“双随机”检查，将设计文件选用建筑保温材料情况列入必查内容
	2025年12月底前并持续推进
	科技处

	4
	
	在建设工程消防设计审查验收阶段，严格对照国家工程建设消防技术标准，把关建筑墙面、屋面、顶棚、地面保温材料的防火性能，对于使用易燃、可燃材料作为建筑保温材料的，一律不得通过消防审验
	2025年6月底前并持续推进
	消防处
消防审验中心

	5
	二、严格保温材料进场检验检测
	制定出台保温材料进场检验工作流程，建立本辖区冷库、室内冰雪场馆等重点工程项目清单，督促检测机构现场取样
	2025年6月底前
	工管处
质监站

	6
	
	结合日常 “双随机” 检查，重点检查保温材料进场检验检测过程
	2025年12月底前并持续推进
	工管处
质监站

	7
	二、严格保温材料进场检验检测
	督促本辖区检测机构及时在省建设工程监管一体化平台上传检验检测报告
	2025年12月底前并持续推进
	工管处
质监站

	8
	
	组织开展1轮建设工程质量检测机构专项监督抽查，对违法违规行为予以曝光
	2025年12月底前并持续推进
	工管处
质监站

	9
	
	每季度评估各县区工作，确保在2025年底前取得阶段性进展并持续推进
	2025年12月底前并持续推进
	工管处
质监站

	10
	三、严控保温材料施工质量安全
	结合日常 “双随机” 检查，重点检查保温材料施工质量安全，对不符合规定要求的责令整改
	2025年12月底前
	工管处
安全站
质监站

	11
	
	通过安全工作平台开展保温材料施工质量、安全日常排查
	2025年6月底前并持续推进
	工管处
安全站
质监站

	12
	
	督促相关责任主体通过全省房屋市政小散工程登记系统，进行小散工程登记
	2025年6月底前并持续推进
	工管处
安全站

	13
	四、排查既有建筑外墙保温材料安全
	按照“谁所有、谁负责”“谁主管、谁负责”的原则，结合日常监管和行业管理，督促本地区、本行业系统高层民用建筑产权所有人制定计划，全面开展既有建筑外墙外保温系统常态化排查，按照“一楼一档” 要求，将相关信息录入全省房屋安全管理信息系统
	2025年6月底前并持续推进
	房安处

	14
	
	督促物业服务企业根据物业服务合同约定，依托安全工作平台对住宅公共区域的外墙保温材料等进行隐患排查，发现问题及时整改，暂时无法整改的设立警示标识或围蔽设施
	2025年6月底前并持续推进
	物业处
房安处

	15
	
	通过安全工作平台开展物业小区安全隐患排查
	2025年6月底前并持续推进
	房安处
物业处

	16
	
	全面排查本辖区在建和列入2025年计划新开工的老旧小区改造项目，建立老旧小区改造项目外墙保温材料使用情况台账。督促老旧小区改造项目建设单位通过“拆旧换新”等方式，消除列入国家改造计划老旧小区的建筑外墙保温材料安全隐患
	2025年12月底前并持续推进
	物业处

	17
	
	每季度对相关责任单位整改工作进行“回头看”，防止已整改问题反弹
	2025年6月底前并持续推进
	房安处
物业处

	18
	
	做好省厅对既有建筑外墙外保温系统专项督查迎检，开展县（市）区既有建筑外墙外保温系统专项督查
	持续推进
	房安处

	19
	五、加强冷库和室内冰雪场馆安全监管
	制定本辖区冷库和冰雪场馆在建项目排查方案，组织专业人员对辖区内相关项目进行全面排查
	2025年6月底前并持续推进
	工管处
安全站
质监站

	20
	
	结合“双随机”检查，对采用保温材料燃烧性能不符合要求的项目，责令立即整改
	2025年12月底前并持续推进
	工管处
质监站

	21
	
	结合“双随机”检查，对施工作业环境不符合要求的项目，责令立即整改
	2025年12月底前并持续推进
	工管处
安全站

	22
	
	督促辖区内施工单位运用数字化手段记录进场材料信息，确保可追溯
	2025年12月底前并持续推进
	工管处
质监站

	23
	
	对整治期间发生的保温材料亡人火灾事故，配合上级提级调查工作
	2025年12月底前并持续推进
	工管处
安全站

	24
	六、压实人员密集场所动火作业主体责任
	宣贯落实关于加强特殊场所建筑施工动火安全管理的通知、关于加强建筑施工领域动火审批管理的通知；督促本辖区人员密集场所管理使用单位制定本场所动火作业审批制度
	2025年4月底前并持续推进
	工管处
安全站
地铁监督站

	25
	
	通过安全工作平台开展人员密集场所动火作业隐患排查
	2025年6月底前并持续推进
	工管处
安全站
地铁监督站

	26
	
	指导相关单位开展动火作业人员安全教育培训，视情组织集中培训
	2025年6月底前
	工管处
安全站
地铁监督站

	27
	七、强化人员密集场所动火作业现场管控
	开展1轮本辖区动火作业人员持证情况全覆盖检查
	2025年6月底前并持续推进
	工管处
安全站
地铁监督站

	28
	
	依托安全工作平台，根据小散工程登记情况，农村建房(集镇整治)情况，每月开展现场安全隐患排查
	2025年12月底前并持续推进
	工管处
村镇处
安全站

	29
	
	组织学习宣贯《村民建房和集镇改造动火作业安全要点》
	2025年6月底前并持续推进
	村镇处

	30
	
	指导乡镇（街道）监管人员依托农房建设质量安全监管子系统对照动火作业巡查标准，每月开展巡查
	2025年6月底前并持续推进
	村镇处

	31
	八、严格人员密集场所动火作业监督执法
	每季度开展案例警示教育
	2025年12月底前并持续推进
	工管处

	32
	
	在辖区内发布加强动火作业安全管理的公告，在人员密集场所公共部位显著位置张贴举报二维码，并通过官方网站、社交媒体等渠道，宣传举报奖励政策
	2025年6月底前并持续推进
	工管处
办公室
安全站
地铁监督站

	33
	八、严格人员密集场所动火作业监督执法
	对违规在使用或营业期间动火作业、涉及动火作业小型工程未登记、未进行内部审批、未持证上岗、违反动火作业“六必须”等情形，依法严肃处罚
	2025年12月底前并持续推进
	法规处
工管处
安全站
地铁监督站

	34
	
	未受监的建设项目由各行业主管处室（部门）开展排查治理
	2025年12月底前并持续推进
	城建处
排水处
公用处
物业处
村镇处
液管处




- 2 -


