附件：福州市城乡建设局关于2021年1月份房屋建筑工程项目经理不到岗及技术管理人员信息未报送情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位名称 | 施工单位名称 | 项目经理 | 建造师注册证编号 | 应到天数 | 实到天数 | 连续5天及以上未到岗 | 连续5天及以上  未到岗具体日期 | 备注 |
| 1 | 福建人民艺术剧院1#宿舍危房改造工程（原7#楼） | 福建人民艺术剧院 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 林德洪 | 闽2352011201243508 | 22 | 0 | 是 | 2020年10月11日 -2021年1月31日 | 技术管理人员未在“监管系统”上关联；缺2名技术管理人员身份证复印件；全体技术管理人员未到岗采集签名信息； |
| 2 | 民生大厦（桩基） | 中国民生银行股份有限公司福州分行 | 恒晟集团有限公司 | 赖榕琦 | 闽135101004694 | 22 | 0 | 是 | 2020年11月11日 -2021年1月31日 | 技术管理人员李娉、张俊明、游苹苹、游忠勇、王玉卿、游建明未到岗采集签名信息； |
| 3 | 福州市东南区水厂泥水处理工程第一标段 | 福州市自来水有限公司 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 王艺超 | 闽135131308167 | 22 | 0 | 是 | 2020年12月11日 -2021年1月31日 | 缺社保缴纳凭证；缺身份证复印件；缺职称证复印件；缺农民工工资专用账户；缺实名制平台的信息对接；全体技术管理人员未到岗采集签名信息； |
| 4 | 君临香格里小学 | 福州市象峰中心小学 | 四川兴昌建设工程有限公司 | 黄学渝 | 川150060801050 | 22 | 0 | 是 | 2020年12月11日 -2021年1月31日 | 技术管理人员信息未报送； |
| 5 | 福建希尔顿假日大酒店一/二期 | 福建希尔顿假日大酒店有限公司 | 重庆市御临建筑工程有限公司 | 唐勇 | 渝150192001385 | 22 | 0 | 是 | 2020年1月12日-2020年1月31日 | 技术负责人张宗茂职称询证已发函未回函； |
| 6 | 福晟钱隆双玺B区 | 福州钱隆鼎晟房地产开发有限公司 | 福建省明通建设集团有限公司 | 邱兴华 郑思伟 | 闽235080921971 闽235161790307 | 22 | 0 0 | 是 否 | 2020年12月1日 -2021年1月29日 / | 备注：2021年1月29日项目经理邱兴华变更为郑思伟； 该项目技术负责人应变更为高级工程师； |
| 7 | 融巨盛公馆 | 福州市融巨盛置业有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 魏能文 刘玉珍 | 京111192006339 京111192005992 | 22 | 0 0 | 是 否 | 2020年12月24日 -2021年1月29日 / | 备注：2021年1月29日项目经理魏能文变更为刘玉珍； |
| 8 | 福建第二轻工业学校实训楼项目 | 福建第二轻工业学校 | 深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 | 张尤指 | 粤2441415063772 | 22 | 1 | 是 | 2020年12月4日 -2021年1月19日  2021年1月21日 -2021年1月31日 | —— |
| 9 | 旭辉新店2019-34/2019-36 | 福州和勇置业有限公司 | 福建陆度建设有限公司 | 何沙沙 | 闽135171823099 | 22 | 11 | 否 | —— | —— |
| 10 | 福州奥林匹克花园二期C3地块幼儿园、公厕 | 福建五和建设发展有限公司 | 福建卓越建设工程开发有限公司 | 龚乾德 | 闽135171821229 | 22 | 13 | 是 | 2021年1月21日 -2021年1月31日 | —— |
| 11 | 福州市晋安区医院改扩建项目（二期） | 福州市晋安区医院 | 中建海峡建设发展有限公司 | 郑岂凡 | 闽135111206230 | 22 | 13 | 否 | —— | —— |
| 12 | 玖序公馆（标段一） | 福州元顺房地产开发有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 李州幸 | 浙133192004491 | 22 | 20 | 否 | —— | —— |
| 13 | 融侨云台雅筑 | 福州融境置业有限公司 | 福建省二建建设集团有限公司 | 丁世龙 | 闽135181901641 | 22 | 21 | 否 | —— | —— |
| 14 | 福州人民会堂改造项目（施工） | 福州闽剧艺术传承发展中心 | 中建海峡建设发展有限公司 | 熊娟 | 闽135171820864 | 22 | 21 | 否 | —— | —— |
| 15 | 林浦广场（二期） | 福建融建实业有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 蔡青 李晓燕 | 闽135060802388 闽135131308863 | 22 | 13 8 | 否 | —— | 备注：2021年1月22日至2021年1月31日，由李晓燕顶岗蔡青； |
| 16 | 莲花峰配套停车楼 | 福建莲花峰万寿园有限公司 | 中建(福建）建设有限公司 | 冯良佃 | 闽2352006200705193 | 22 | 22 | 是 | 2020年12月29日 -2021年1月3日 | —— |
| 17 | 帝封江2020-29 | 福州融兴蓝房地产开发有限公司 | 福建星原建设工程发展有限公司 | 杨丽红 | 闽135131409629 | 22 | 23 | 是 | 2021年1月3日 -2021年1月7日 | —— |
| 18 | 冠坤柒号院 | 福州乐坤房地产开发有限公司 | 福建众诚盛建设有限公司 | 郑翔 | 闽135182000090 | 22 | 23 | 是 | 2020年12月29日 -2021年1月2日 | —— |
| 19 | 永德信山庄（二期） | 福建永德信房地产开发有限公司 | 福建卓越建设工程开发有限公司 | 邱茂桂 | 闽235161788288 | 22 | 23 | 是 | 2021年1月1日 -2021年1月5日 | —— |
| 20 | 正荣观江樾小区 | 荣瑞（福州）投资发展有限公司 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 聂坤锋 | 粤144171900237 | 22 | 29 | 是 | 2020年12月28日 -2021年1月1日 | —— |
| 21 | 福晟江山府 | 福州晟润房地产开发有限公司 | 福建六建集团有限公司 | 郑小河 | —— | —— | —— | —— | —— | 技术负责人陈功枢的职称询证已发函未回函； |
| 22 | 福晟钱隆双玺A区 | 福州钱隆盛世房地产开发有限公司 | 福建省明通建设集团有限公司 | 王陈韬 | —— | —— | —— | —— | —— | 土建施工员岳昌炎变更为李林、水电施工员余文钦变更为何育钟的变更材料未提交； |
| 23 | 福晟钱隆府 | 福州永润房地产开发有限公司 | 福建六建集团有限公司 | 周坤 | —— | —— | —— | —— | —— | 土建施工员邱成栋变更为李婷的变更材料未提交； |
| 24 | 中国宝武（福建）区域商务研发中心 | 福建宝钢置业有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 常永胜 | —— | —— | —— | —— | —— | 土建施工员王桂森变更为李晓钢的变更材料未提交； |
| 25 | 福州市红庙岭厨余垃圾处理厂项目 | 福州首创海环环保科技有限公司 | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 黄传福 | —— | —— | —— | —— | —— | 缺技术管理人员叶在春的社保缴费凭证；技术管理人员叶在春未到岗采集签名信息； |
| 26 | 樟岚公交综合车场及后勤保障配套服务设施 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 九地（福州）建设有限公司 | 林辉 | —— | —— | —— | —— | —— | 技术管理人员樊凯未到岗采集签名信息； |
| 27 | 晋棠郡 | 福州印象东海置业有限公司 | 福州市第三建筑工程公司 | 张超 | —— | —— | —— | —— | —— | 技术管理人员邹雨辰、韩永强、林家伟未到岗采集签名信息； |
| 28 | 福州市公安局三叉街派出所 | 福州市建设发展集团有限公司 | 福建易凯建设有限公司 | 王忠卫 | —— | —— | —— | —— | —— | 技术管理人员信息未报送； |
| 29 | 淮安村学生公寓 | 福州市仓山区建新镇淮安村股份经济合作联合社 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 章传汀 | —— | —— | —— | —— | —— | 原配备的技术负责人江雪平职称信息不属实；变更后的技术负责人建设单位的询证函未回复；全体技术管理人员未到岗采集签名信息； |
| 30 | 福州横江幼儿园 | 融侨集团股份有限公司 | 南通四建集团有限公司 | 许向磊 | —— | —— | —— | —— | —— | 技术管理人员沈新、吴杰未到岗采集签名信息；缺农民工工资专用账户；缺社保缴纳凭证；缺核实表复印件； |
| 31 | 三江口清凉山垃圾转运站 | 福州市环境卫生中心 | 厦门市建安集团有限公司 | 冯振义 | —— | —— | —— | —— | —— | 技术管理人员信息未报送； |
| 32 | 福州恒大滨海左岸B、D、E、G地块 | 福州恒璟天置业有限公司 | 福州市第三建筑工程公司 | 江楠 | —— | —— | —— | —— | —— | 缺人员信息登记表；缺施工合同；缺立项文件；缺工程规划许可证；缺施工许可证；缺职称证岗位证原件；缺劳务实名制管理计划；缺农民工工资专用账户；全体技术管理人员未到岗采集签名信息； |
| 33 | 福州恒大滨海左岸I地块 | 福州恒璟天置业有限公司 | 福建省东风建筑工程有限公司 | 陈冠雄 | —— | —— | —— | —— | —— | 缺技术管理人员社保缴纳凭证；缺农民工工资专用账户；全体技术管理人员未到岗采集签名信息； |
| 34 | 融创公馆C地块 | 福州融伦房地产开发有限公司 | 厦门通正建设有限公司 | 赵家豪 | —— | —— | —— | —— | —— | 该项目需变更技术负责人； |
| 35 | 大东海瑞景园CDEF地块 | 福建日出寰海置业有限公司 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 梁恒超 | —— | —— | —— | —— | —— | 技术管理人员高国庆、倪中浩未到岗采集签名信息。 |
| 备注：“监管系统”即：福建省建设工程质量安全总站的“福建省工程项目建设监管系统”。 | | | | | | | | | | |